**PLAN DE TRABAJO DE LA MAQUINARIA PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOCALIDADES** | **LA PRESA** | **LA ARRIERA** | **AGUA AMARILLA** | **PASO HONDO Y LA COLORADA** |
| **D-6** | **ABRIL-MAYO** | **ABRIL-MAYO** | **ABRIL-MAYO** | **ABRIL-MAYO** |
| **RETRO ESCABADORA** | **ABRIL-MAYO** | **ABRIL-MAYO** | **ABRIL-MAYO** | **ABRIL-MAYO** |
| **PIPA** | **SE USARA CUANDO SE REQUIERA.** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOCALIDADES** | **MAMATLÁ Y BRECHA MEZQUITE GORDO** | **PUERTA DE SANCHEZ** | **OJO DE AGUA** | **SAN MIGUEL** |
| **D-6** | **MAYO-JUNIO** | **MAYO-JUNIO** | **MAYO-JUNIO** | **MAYO-JUNIO** |
| **RETRO ESCABADORA** | **MAYO-JUNIO** | **MAYO-JUNIO** | **MAYO-JUNIO** | **MAYO-JUNIO** |
| **PIPA** | **SE USARA CUANDO SE REQUIERA.** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOCALIDADES** | **EL PLATANITO** | **MESA DEL RODEO** | **AGUA CALIENTE** | **RANCHO VIEJO Y LOS BANCOS** |
| **D-6** | **JUNIO-JULIO** | **JUNIO-JULIO** | **JUNIO-JULIO** | **JUNIO-JULIO** |
| **RETRO ESCABADORA** | **JUNIO-JULIO** | **JUNIO-JULIO** | **JUNIO-JULIO** | **JUNIO-JULIO** |
| **PIPA** | **SE USARA CUANDO SE REQUIERA.** | | | |
| **LA CARRETERA A LOS PINTADOS SE ARREGLARA CUANDO REGRESE LA MAQUINARIA AL MUNICIPIO.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOCALIDADES** | **TRUJILLO** | **LA MONTOZA** | **DURAZNITO** | **LA ESCONDIDA** |
| **D-6** | **SEPTIEMBRE-OCTUBRE** | **SEPTIEMBRE-OCTUBRE** | **SEPTIEMBRE-OCTUBRE** | **SEPTIEMBRE-OCTUBRE** |
| **RETRO ESCABADORA** | **SEPTIEMBRE-OCTUBRE** | **SEPTIEMBRE-OCTUBRE** | **SEPTIEMBRE-OCTUBRE** | **SEPTIEMBRE-OCTUBRE** |
| **PIPA** | **SE USARA CUANDO SE REQUIERA.** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOCALIDADES** | **EL ZAUS** | **EL PLATANAR** | **LAS GUASIMAS** |
| **D-6** | **OCTUBRE-NOVIEMBRE** | **OCTUBRE-NOVIEMBRE** | **OCTUBRE-NOVIEMBRE** |
| **RETRO ESCABADORA** | **OCTUBRE-NOVIEMBRE** | **OCTUBRE-NOVIEMBRE** | **OCTUBRE-NOVIEMBRE** |
| **PIPA** | **SE USARA CUANDO SE REQUIERA.** | | |

**NOTA: La maquinaria se usa en las comunidades ya antes mencionadas para el mantenimiento de las carreteras.**

**Después de arreglar las carreteras de las comunidades de este Municipio San Martin de Bolaños, Jalisco. Se prestara el servicio de la maquinaria a quien la solicite.**