**AGENDA DIARIA DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÙBLICAS DE MASCOTA, JAL.**

**MES DE DICIEMBRE/2018**

**DIA 01**

**MAQUINARIA:** Rehabilitación de camino para Cabos, caminos a potreros vecinales en El Mosco, detallado de camino a Los Sauces de Yerbabuena con Moto conformadora.

**DIA 03**

**OFICINA:** Atención a solicitudes ciudadanas.

**MAQUINARIA:** tendido de material en vertedero municipal con D6R

Harnear piedra, limpieza de parque de ingreso carretero de Guadalajara, excavación

para construcción de fosas con retroexcavadora.

Rehabilitación de camino de la comunidad de La Plata a la presa por orilla de canal con Moto conformadora. Riego de calles, parques y áreas verdes en la cabecera municipal con Pipa.

**ALBAÑILES:** Detalle de enjarre en escalera para oficina en Auditorio Municipal.

Apoyo en la reconstrucción de tejaban por calle Leandro Valle.

Acarreo de Mobiliario a Casa Club Colores

**EMPEDRADORES:** Rehabilitación de empedrado en las calles Hidalgo y Lerdo de Tejada en Cabecera.

Apoyo a personal de aseo público y al abasto y traslado de combustible para el Mpio.

**ALUMBRADO:** Reparación de luminaria y colocación de focoen cabecera municipal

Instalaciones eléctricas en Casa Club Colores.

**DIA 04**

**OFICINA:** Propuestas de proyectos federales

**MAQUINARIA:** Riego de calles, parques y áreas verdes en la cabecera municipal con Pipa.

Rehabilitación de camino de la comunidad de La Plata a la presa por orilla de canal con Moto conformadora. Excavación en panteón municipal para construcción de fosas con Retroexcavadora. Extendido de material en vertedero municipal con tractor D6R.

**ALBAÑILES:**  Apoyo en la reconstrucción de tejaban por calle Leandro Valle.

Apoyo en la construcción de fosas en el panteón municipal.

Resane y limpieza de bancas deterioradas en la plaza principal.

**EMPEDRADORES:** Mantenimiento de empedrado en la comunidad de Mirandilla.

Rehabilitación de empedrado en calle Lerdo de Tejada en cabecera Mpal.

Acarreo de tierra para bacheo camino a la Presa Corrinchis.

**ALUMBRADO:** Instalación de centro de carga en campo deportivo México.

**DIA 05**

**OFICINA:** Seguimiento a proyectos federales (formatos)

**MAQUINARIA:** Mantenimiento de camino del Potrero de Tatoani con Moto conformadora.

Cribando piedra y excavación para construcción de fosas con retroexcavadora.

Saneando el vertedero municipal con Tractor D6R.

Riego de calles, parques y jardines en la cabecera municipal con pipa.

**ALBAÑILES:** Apoyo en la reconstrucción de tejaban por calle Leandro Valle.

Acarreo de Mobiliario a Casa Club Colores

Apoyo en la construcción de fosas en el panteón municipal.

Resane y limpieza de bancas deterioradas en la plaza principal.

**EMPEDRADORES:** Mantenimiento de empedrado en la comunidad de Mirandilla.

Rehabilitación de empedrado en calle Juan Díaz de Sandi en cabecera Mpal.

Acarreo de tierra para bacheo camino a la Presa Corrinchis.

**ALUMBRADO:** Traslado a Mirandilla para valorar necesidades de instalación en cancha de básquetbol.

**DIA 06**

**OFICINA:** Atención a solicitudes y aclaraciones de expedientes

**MAQUINARIA:** Rehabilitación de potrero en Navidad con Moto conformadora

Riego de calles, parques y jardines en la cabecera municipal con pipa.

Saneamiento de vertedero municipal con D6R.

**ALBAÑILES:** Apoyo en la reconstrucción de tejaban por calle Leandro Valle.

Acarreo de Mobiliario a Casa Club Colores

Apoyo en la construcción de fosas en el panteón municipal.

Resane y limpieza de bancas deterioradas en la plaza principal.

**EMPEDRADORES:** Mantenimiento de empedrado en la comunidad de Mirandilla.

Rehabilitación de empedrado en calle Juan Díaz de Sandi en cabecera Mpal.

Armado y colocación de tablado en la plaza principal.

**ALUMBRADO:** Reparación de tres lámparas en cabecera municipal.

**DIA 07**

**OFICINA:** Elaboración de propuestas para proyectos, atención ciudadana.

**MAQUINARIA:** Rehabilitación de potrero en Navidad con moto conformadora

Limpieza en corralón municipal con retroexcavadora y camión volteo.

Riego de calles, parques y jardines en cabecera municipal con pipa

Saneamiento de vertedero municipal con D6R.

**ALBAÑILES:** Apoyo en la reconstrucción de tejaban por calle Leandro Valle.

Acarreo de Mobiliario a bodega de Sra. Guadalupe Aquino.

Resane y limpieza de bancas deterioradas en la plaza principal.

**EMPEDRADORES:**  Rehabilitación de empedrado en las calles Insurgentes, Talamantes y Lerdo de Tejada en la cabecera municipal. Desarmado y retiro de tablado de la plaza principal.

Acarreo de tierra para bacheo camino a la Presa Corrinchis.

**ALUMBRADO:** Reparación eléctrica en rastro municipal.

**DIA 08**

**MAQUINARIA:** Rehabilitación de potrero en la comunidad de Navidad con Moto conformadora.

Riego de parques, jardines y calles en cabecera municipal con pipa.

**DIA 10**

**OFICINA:** Seguimiento de proyectos y solicitudes

**MAQUINARIA:** Limpieza de parte trasera de corralón municipal con volteo y retroexcavadora.

Riego de parques, jardines y calles en cabecera municipal con pipa.

Saneamiento de vertedero municipal con D6R.

**ALBAÑILES:**  Construcción de fosas en el panteón municipal.

Limpieza en el Corralón Municipal

Revisión de tanques de agua en baños públicos.

Conexión de calentador solar en la comunidad de San José del Mosco.

**EMPEDRADORES:** Rehabilitación de empedrado en las calles Insurgentes, Leandro Valle y Lerdo de Tejada en la cabecera municipal.

**DIA 11**

**OFICINA:** Visita de campo y análisis de proyectos

Atención de solicitud por derrumbe de aproche de Puente Santa Rita.

**MAQUINARIA:** Saneamiento de vertedero municipal con D6R.

Riego de calles, parques y jardines en cabecera municipal con Pipa.

Limpieza de escombro en calle Vallarta y terminación de trabajos en puente Rio Mascota con Retroexcavadora y camión volteo.

**ALBAÑILES:** Construcción de fosas en el panteón municipal.

Relleno de muro de contención- aproche del puente Santa Rita-Rio Mascota.

**EMPEDRADORES:** Apoyo a personal de aseo público.

Rehabilitación de empedrado en la calle Lerdo de Tejada en la cabecera.

**ALUMBRADO:** reparación de tres luminarias en Yerbabuena. Reparación de fallas eléctricas en rastro.

**DIA 12**

**OFICINA:** Seguimiento de proyecto planta de tratamiento

Atención de solicitudes por desperfectos en luminarias públicas.

**MAQUINARIA:** Saneamiento de vertedero municipal con D6R

Relleno en trabajo de puente Santa Rita con retroexcavadora y camión volteo

Riego de calles, parques y jardines en cabecera municipal, acarreo de agua a base de Fuerza Única del Estado con pipa roja. Compactación de material en puente Santa Rita con vibro compactador.

**ALBAÑILES:** Relleno de muro de contención- aproche y tramo de banqueta del puente Santa Rita-Rio Mascota. Construcción de fosas en el panteón municipal. Desmonte tramo Mascota- El Mirador.

Limpieza en el Corralón Municipal. Revisión de sanitario en la comunidad de El Mosco.

**EMPEDRADORES:** Re empedrado de las calles López Cotilla, Leandro Valle, Cuauhtémoc y Lerdo de Tejada en la cabecera municipal.

Acarreo de grava al puente Santa Rita sobre Río Mascota.

**ALUMBRADO:** Instalación de seis lámparas en Centro de Maestros de la Puerta de En medio.

Instalación de contacto en la plaza principal para Nacimiento Navideño.

**DIA 13**

**OFICINA:** Seguimiento a solicitudes ciudadanas y supervisión de inicio de obra

**MAQUINARIA:** Saneamiento de vertedero municipal con D6R.

Riego de calles, parques y jardines en cabecera municipal con pipa.

Limpieza de corralón municipal con retroexcavadora y camión volteo.

Acarreo de balastre de Tecuany a el Tizate con Camión Volteo.

**ALBAÑILES:**  Limpieza en el Corralón Municipal. Construcción de fosas en el panteón municipal.

Limpieza de obra en Puente Santa Rita- Rio Mascota y en el rastro municipal.

Revisión de abastecimiento de agua en la comunidad de El Mosco, así como el baño de la escuela de la misma comunidad.

**EMPEDRADORES:** Reempedrado de las calles Lerdo de Tejada y Juárez en la cabecera municipal.

Descarga de despensas en apoyo al DIF Municipal.

**ALUMBRADO:** Reparación de lámpara en Tecuany, se cambió foco led.

Reparación de lámpara en Rancho Evenezer y cambio de foco.

**DIA 14**

**OFICINA:** VISITA A LA COMUNIDAD DE LA PLATA, acuerdos de proyecto

**MAQUINARIA:** Saneamiento de vertedero municipal con D6R.

Riego de calles, parques y jardines en la cabecera municipal con Pipa

Acarreo de arena de Mascota a San Miguel de Tovar y balastre de San Miguel de Tovar al Aserradero de la comunidad.

**ALBAÑILES:**  Colocación de toldo en el Rincón de Mirandilla; recolección de mobiliario para diferentes eventos. Apoyo en recolección de basura. Construcción de fosas en el panteón municipal.

**EMPEDRADORES:** Rehabilitación de empedrado en la calle Zaragoza esquina Cuauhtémoc en la cabecera municipal. Colocación de tablado en escuela primaria Federal Unión y Progreso en la cabecera. Traslado de mobiliario y colocación de toldo en El Rincón de Mirandilla.

**ALUMBRADO:** Reparación de 7 lámparas e instalación de focos en Yerbabuena.

Reparación de lámpara y cambio de foco en El Agostadero

**DIA 16**

**OFICINA:** Seguimiento a detalles de proyectos en terminación.

**ALBAÑILES:**  Construcción de fosas en el panteón municipal.

**EMPEDRADORES:** Desarmado de tablado de la Escuela Federal Unión y Progreso y armado en Plaza principal en la cabecera municipal.

**DIA 17**

**OFICINA:** Supervisión de obra y alcances de presupuesto. Entrega de registro del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población.

**MAQUINARIA:** Saneamiento de Vertedero Municipal con D6R

Limpieza de escombro en los cruces peatonales del centro histórico en la cabecera con retroexcavadora y camión volteo.

Riego de calles, parques y jardines en cabecera municipal con pipa.

Compactación de material de base en la rehabilitación de calle López Cotilla en la cabecera municipal con vibro compactador.

**ALBAÑILES:**  Construcción de fosas en el panteón municipal.

**EMPEDRADORES:** Desarmado de tablado de la plaza principal. Apoyo a la descarga en DIF Municipal.

Rehabilitación de empedrado en la calle Juan Antonio Torres en la cabecera y

Recolección de escombro.

**ALUMBRADO:** Reparación de 8 focos y dos soquet en el Templo de Mirandilla.

**DIA 18**

**OFICINA:** seguimiento a solicitudes ciudadanas y aseo del centro histórico.

**MAQUINARIA:** Limpieza de escombro en el centro histórico de la cabecera municipal y en el ingreso de la comunidad de Yerbabuena con camión volteo y retroexcavadora.

Riego de calles, parques y jardines en la cabecera municipal, así como abastecimiento de agua a la Fuerza Única del Estado con Pipa.

Saneamiento de vertedero municipal con D6R.

Compactación de material de base en la rehabilitación de calle López Cotilla en la cabecera municipal con vibro compactador.

**ALBAÑILES:** Construcción de fosas en el panteón municipal.

**EMPEDRADORES:** Rehabilitación de empedrado en la calle Juan Antonio Torres en cabecera mpal.

Apoyo a personal de aseo público. Desarmado de tablado en capilla Clarisas.

**ALUMBRADO:** Reparación de tres lámparas en Yerbabuena e instalación de focos.

Instalación de lámpara nueva en cabecera municipal.

**DIA 19**

**OFICINA:** Atención a solicitudes vecinales y aseo de centro histórico.

**MAQUINARIA:** Limpieza de escombro en el centro histórico de la cabecera municipal con camión volteo y retroexcavadora.

Riego de calles, parques y jardines en la cabecera municipal con pipa.

Saneamiento de vertedero municipal con D6R.

**ALBAÑILES:** Construcción de fosas en el panteón municipal.

**EMPEDRADORES:** Rehabilitación de empedrado en la calle Juan Antonio Torres en la cabecera Mpal. Apoyo a personal de aseo público. Armado de toldo en la comunidad de San Miguel de Tovar.

**ALUMBRADO:** Instalación de contacto en Escuela primaria Gral. José Manuel Núñez.

**DIA 20**

**OFICINA:** Seguimiento de proveedores de materiales para obra.

**MAQUINARIA:** Carga de material de banco para acarreo a El Agostadero con Retroexcavadora

Saneamiento de Vertedero Municipal con D6R.

Riego de calles, parques y jardines de la cabecera municipal con pipa.

Acarreo de material de banco a El Agostadero y Arena a Navidad en camión volteo.

**ALBAÑILES:**  Construcción de fosas en el panteón municipal.

**EMPEDRADORES:** Rehabilitación de empedrado en la calle Juan Antonio Torres en la cabecera Mpal. Limpieza de escombro.

**ALUMBRADO:** Instalación de 6 contactos dúplex para Tianguis Navideño.

**DIA 21**

**OFICINA:** Detalles de proyecto y ejecución de obra.

**MAQUINARIA:** Riego de calles, parques y jardines en la cabecera municipal con pipa.

Saneamiento de Vertedero municipal con D6R.

**ALBAÑILES:** Construcción de fosas en el panteón municipal.

**EMPEDRADORES:** Rehabilitación de empedrado en la calle Juan Antonio Torres en la cabecera Mpal.

Desarmado y traslado de toldo de San Miguel de Tovar a Mascota.

**ALUMBRADO:** Instalación de lámpara led en Mirandilla

**DIA 22**

**MAQUINARIA:** Riego de calles, parques y jardines en la cabecera municipal con pipa.

**DIA 24**

**OFICINA:** Visita de obra, seguimiento de solicitudes.

**MAQUINARIA:** Riego de calles, parques y jardines en la cabecera municipal con pipa.

Saneamiento de vertedero municipal con D6R.

**ALBAÑILES:** Construcción de fosas en el panteón municipal.

Apoyo a empedradores en recoger toldo y tablado en Tecuany, retiro de palo encebado en la misma comunidad.

**EMPEDRADORES:** Desarmado de toldo en corralón, recolección y entrega de mobiliario, construcción de topes en la comunidad de El Refugio.

**ALUMBRADO:** Limpieza de vehículo de trabajo.

**DIA 26**

**OFICINA:** reconocimiento de expedientes de obras.

**MAQUINARIA:** Riego de calles, parques y jardines en la cabecera municipal, así como abastecimiento de agua a la Fuerza Única del Estado con Pipa.

Saneamiento de vertedero municipal con D6R.

**ALBAÑILES:**  Construcción de fosas en el panteón municipal.

Apoyo a pintar aulas en escuela primaria Gral. José Manuel Núñez.

**EMPEDRADORES:** Rehabilitación de empedrado en la calle Juan Antonio Torres en la cabecera Mpal.

**ALUMBRADO:** Retiro de instalación para Tianguis Navideño. Reparación de lámpara en cabecera.

**DIA 27**

**OFICINA:** Seguimiento de solicitudes.

**MAQUINARIA:** Riego de calles, parques y jardines en la cabecera municipal con Pipa.

Saneamiento de vertedero municipal con D6R.

Recolección de basura en El Rincón de Mirandilla y acarreo de cemento a la localidad de La Plata en camión volteo.

**ALBAÑILES:** Construcción de fosas en el panteón municipal.

Apoyo a empedradores en la rehabilitación de empedrados en la cabecera Mpal.

**EMPEDRADORES:** Rehabilitación de empedrado en la calle Juan Antonio Torres en la cabecera Mpal.

**ALUMBRADO:** Reparación de cuatro lámparas en la cabecera municipal.

**DIA 28**

**OFICINA:** Visita de obra y supervisión de obra Planta de tratamiento La Plata.

Seguimiento de solicitudes.

**MAQUINARIA**: Riego de calles, parques y jardines en la cabecera municipal con pipa

Saneamiento de vertedero municipal con D6R

Rehabilitación de camino de Los Sauces de Yerbabuena a La Plata con retroexcavadora y camión volteo.

**ALBAÑILES:** Construcción de fosas en el panteón municipal.

Apoyo a empedradores en la rehabilitación de empedrados en la cabecera Mpal.

**EMPEDRADORES:** Rehabilitación de empedrado en la calle Juan Antonio Torres en la cabecera Mpal.

**DIA 31**

**OFICINA:** Seguimiento de proyecto y prevención de material de obra.

**MAQUINARIA:** Saneamiento de vertedero municipal con D6R

Descarga de tractor D5 en el corralón municipal

Apoyo en la recolección de basura en la cabecera municipal con camión volteo.

**ALBAÑILES:** Construcción de fosas en el panteón municipal.

Apoyo a empedradores en la rehabilitación de empedrados en la cabecera Mpal.

Desarmado de toldo en Tecuany para colocación en plaza principal.

**EMPEDRADORES:** Recolección de toldo en la comunidad de Tecuany, armado del mismo en plaza principal. Bacheo en la salida a Puerto Vallarta.