CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

En la Ciudad de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, siendo las 10:30 horas del día 24 del mes de Abril del año 2015, comparecieron por una parte el H. Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, representado en este acto por los C.C. Alfredo Castro Castro, Lic. María de Jesús Flores Castro, Dagoberto Muro Ibarra y Salvador Robledo Guzmán, en su carácter de Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero Municipal, y Director de Obras Públicas respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominará como EL AYUNTAMIENTO, y por la otra parte la empresa denominada INDUSTRIAS RECIZAP S.A. de C.V., representada por el C. JAVIER NAVA RAMIREZ en su carácter de Representante Legal, a quien en lo sucesivo se le denominará EL CONSTRUCTOR, ambos hábiles para contratar y obligarse, quienes manifiestan celebrar el presente contrato de obra a precios unitarios y por tiempo determinado, el cual de conformidad se sujetan a las siguientes:

D E C L A R A C I O N E S:

1.- EL AYUNTAMIENTO, declara a través de sus representantes legales que:

1.1.- Es un Municipio libre con personalidad jurídica y patrimonio propios, con la capacidad para contratar y obligarse en los términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco.

1.2.- Están facultados para suscribir el presente instrumento en los términos de los artículos 1, 2, 3, 38 fracción XII, 48 fracción VI, 52 fracción II,  61, 64, 66 y 67 fracción III de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

1.3.- Es representado legalmente en este acto por el Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero Municipal,  y el Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, por lo que tienen facultad para celebrar el presente contrato, en los términos de los artículos 1, 2, 6, 9, 62, 68 fracción I, 69 fracción IV, 101 fracción XXIV, 107 fracción VII, 115 y 116 fracciones III, IV y XI del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

1.4.- En los términos de los artículos 37 fracción V y 94 fracción VIII de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, le corresponde la obligación de cuidar la prestación de todos los servicios públicos de su competencia, entre los cuales se consideran las calles y calzadas procurando la apertura, rectificación y ampliación de las mismas y en general promover las acciones a fin de ejecutar las obras de infraestructura y equipamiento urbano, necesarias para su eficiente funcionamiento. Así como los numerales 2275, 2276, 2277, 2285, 2292, 2293, 2300 y 2303 del Código Civil del Estado de Jalisco.

1.5.- Para los efectos del presente contrato, señalan como domicilio para recibir cualquier tipo de notificaciones el edificio que ocupa la Presidencia Municipal, localizada en la calle Hidalgo número 5 cinco, Col. Centro de la Cabecera Municipal de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, C.P. 45250. Con su Registro Federal de Contribuyentes MSC-850101-FR1.

1.6.- Los trabajos a realizar por el presente instrumento es la “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA.”, la cual es asignada por adjudicación directa, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 104 y 105 de la Ley de Obras Públicas del Estado del Jalisco.

2.- EL CONSTRUCTOR declara que:

2.1.- Que es una empresa constituida de conformidad con las leyes mexicanas el dia 28 de Febrero del 2013, según consta en la Escritura Pública número 14,877 tomo No. 39, autorizado el 9 de Enero del 2013, folios del 51283 al 51292, ante la Fe del Lic. Carlos Híjar Escareño, Notario Público 10, de la Ciudad de Zapopan, Jalisco, y Con Numero de Registro ante el Registro Público de la Propiedad 72779 * 1 con fecha del 5 de marzo del 2013, en el Estado de Jalisco, Mediante Denominación INDUSTRIAS RECIZAP S.A. DE C.V., con R.F.C. IRE 130228 KUA y que tiene su domicilio en Calle Av. Vallarta No. 3040, Int. 302, Col. Vallarta Poniente, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44110.

2.2.- Que comparece en este acto el C. JAVIER NAVA RAMIREZ en su carácter de representante y Apoderado legal, quien cuenta con facultades legales para suscribir el presente contrato, de conformidad en la misma Escritura del punto anterior, y con domicilio en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, cuya representación no le ha sido limitada o revocada en modo alguno y que se identifica con su credencial de elector Folio: 0000021926810 de la Municipalidad de Tonalá del Estado Jalisco.

2.3.- Tiene la experiencia, capacidad técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, que es construcción de loza de concreto y estructura de acero techada con lámina galvanizada.

2.4.- Conoce plenamente el contenido y requisitos del Reglamento de la Ley Obra Pública del Estado de Jalisco, y el Reglamento del Comité Municipal de Adquisiciones y demás disposiciones administrativas vigentes en esta materia, así como las normas de construcción aplicables a la obra, el programa de aplicación de los trabajos, detallado por conceptos consignado por periodos, las cantidades a ejecutar e importes correspondientes, las normas de seguridad e higiene en la obra, con base a estos antecedentes y las cláusulas del presente contrato, proponiendo para ello toda su experiencia, conocimiento y voluntad, aplicando además los procedimientos constructivos más eficientes para la realización optima de la obra.

2.5.-  Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato y que ha considerado todos los factores que intervendrán en su ejecución, así como el financiamiento que se requiere para llevarla a cabo.

2.6.- Para los efectos del presente Contrato, señalan como domicilio para recibir cualquier tipo de notificaciones en la Calle Av. Vallarta No. 3040, Int. 302, Col. Vallarta Poniente, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44110., Tel. 36101225.   Encontrándose debidamente registrado ante los siguientes organismos:

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP y el Servicio de Administración Tributaria SAT, con el siguiente registro federal de contribuyentes: IRE-130228-KUA. Y Registro en el Padrón de Contratistas del Municipio No. 06/2014.

3.- Ambas partes manifiestan que se reconocen recíprocamente el carácter con el que comparecen, por lo cual sujetan el presente contrato al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO.- EL AYUNTAMIENTO.- Encomienda a EL CONSTRUCTOR y este se obliga a la realización de los trabajos descritos  en el Presupuesto Base y/o Catálogo de Precios  contenida en el Anexo 1 y al programa de ejecución físico y financiero de la obra contenida en el Anexo 2. Que una vez suscritos por las partes, se integran al presente contrato para formar parte de su contexto.

SEGUNDA.- MONTO.- El importe total del presente contrato es por la cantidad de: $1´000,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100 M.N.) I.V.A. Incluido. Esta cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio adicional entre las partes, por lo que si “el  contratista" realiza trabajos por mayor valor del indicado no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello independientemente de las responsabilidades en que incurran por la ejecución de los mismos.

TERCERA.- RETENCIONES.- De las estimaciones que se cubran a EL CONSTRUCTOR incluirá un cargo por utilidad de los precios unitarios que conforman los conceptos contratados del cinco al millar  por concepto de derechos de inspección, vigilancia y control de trabajo, de conformidad con el Artículo 16 del Reglamento de Obra Pública del Estado de Jalisco; asimismo, se obliga a reflejar el importe de dicho porcentaje en cada una de las estimaciones que se presenten a la Tesorería Municipal, y ésta se obliga a retenerlo y enterarlo a la Contraloría del Estado de Jalisco.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- EL CONSTRUCTOR, se obliga a iniciar los trabajos materia del presente instrumento jurídico el día 24 de Abril del 2015 y concluyendo los mismos el día 23 de Julio del 2015.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- EL AYUNTAMIENTO se obliga a poner a disposición de EL CONSTRUCTOR, el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

Asimismo EL AYUNTAMIENTO se obliga a facilitar el trámite a “El CONSTRUCTOR”, de los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para la realización de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos ejecutados, se paguen mediante estimaciones por avance de obra, a través de los lineamientos que al respecto señale la Dirección de Obras Publicas. El lugar de pago será la Dirección de Egresos.

Para el procedimiento de ajustes de costos, se hará conforme al Art. 34 y 35 del Reglamento nuestro de  Obra Pública.

SÉPTIMA.- FIANZA DE ANTICIPO.- No Aplica.

OCTAVA.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato y a partir de la fecha en que se emita la acta de entrega recepción para garantizar durante un 1 año los trabajos del presente, EL CONSTRUCTOR otorgará dentro de los 15 diez días siguientes naturales a la firma del contrato, fianza a favor y a satisfacción de EL AYUNTAMIENTO, por valor del 10% del importe total de la obra, la fianza se tramitará a través de la Afianzadora autorizada y deberá de contener, cuando menos, las siguientes declaraciones:

Que se otorga para garantizar por EL CONSTRUCTOR el fiel y exacto cumplimiento de este contrato y hasta por un año de vicios ocultos a partir de la fecha del acta de entrega recepción de la presente obra a precio unitario y tiempo determinado, fianza que solo podrá cancelarse por la Dirección de Obras Públicas. Mientras EL CONSTRUCTOR no otorgue la fianza no se perfeccionará el contrato y no surtirá efecto alguno. (Formato  2-FC).

NOVENA.- FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS.- Aplica en la Cláusula anterior.

DÉCIMA.- EL CONSTRUCTOR.- Será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía publica, las responsabilidades y los daños y perjuicios que resulten por su inobservancia serán a cargo del CONSTRUCTOR.

DÉCIMA PRIMERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- EL CONSTRUCTOR comunicará a EL AYUNTAMIENTO, la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y está verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia del contrato.

EL AYUNTAMIENTO llevará a cabo la verificación de la obra analizando si la misma se realizó en los términos pactados, si existen irregularidades, o considera que la obra está incompleta, le dará un plazo de 15 días hábiles al CONSTRUCTOR para que las corrija, o concluya la obra, dicho plazo podrá ampliarse a solicitud del CONSTRUCTOR, no se considerará terminada la obra hasta que el CONSTRUCTOR entregue la misma a satisfacción del Ayuntamiento.

SI EL CONSTRUCTOR no concluye la obra en la fecha señalada en el programa de trabajo se hará acreedor a la pena convencional establecida en este contrato en la Cláusula Décima Tercera.

DÉCIMA SEGUNDA.-  RELACIONES LABORALES.- EL CONSTRUCTOR, como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, EL CONSTRUCTOR conviene por los mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de EL AYUNTAMIENTO, en relación con los trabajos objeto del contrato.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.- EL AYUNTAMIENTO tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por EL CONSTRUCTOR, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado.

Sí EL CONSTRUCTOR no concluye la obra en la fecha señalada en el programa de trabajo, como pena convencional deberá cubrir a EL AYUNTAMIENTO, el 2 % (dos por ciento)  del importe total de los trabajos que no haya realizado por cada día calendario que se exceda de la fecha de terminación.

DÉCIMA CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- EL AYUNTAMIENTO podrá rescindir administrativamente este contrato en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONSTRUCTOR, así como contravenir las disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece el Reglamento de Obra Pública del Estado de Jalisco y el Reglamento del Comité Municipal de Adquisiciones y demás disposiciones administrativas sobre la materia; está rescisión será sin responsabilidad para EL AYUNTAMIENTO, reservándose el derecho de aplicar, además la pena convencional establecida en el contrato y que se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

DÉCIMA QUINTA.-  CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos EL CONSTRUCTOR, podrá suspender la obra, en este caso deberá de presentar su solicitud a EL AYUNTAMIENTO, quien resolverá dentro de los 03 tres días hábiles siguientes a la recepción de la misma; en caso de negativa, será necesario que EL CONSTRUCTOR, obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DÉCIMA SEXTA.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.- EL AYUNTAMIENTO, tendrá a su cargo la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por EL CONSTRUCTOR.

DÉCIMA SÉPTIMA.- Ambas partes manifiestan que no existe mala fe, dolo, lesión, error, evicción o enriquecimiento ilícito, en agravio de alguno y a favor del otro.

DÉCIMA OCTAVA.- INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales del Primer Partido Judicial con sede en la Ciudad de

Guadalajara, Jalisco, así como las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

Enteradas las partes de su contenido y alcance legal, del presente instrumento lo ratifican y firman al margen y al calce en tres ejemplares, dado en la Ciudad de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, a los 24 días del mes de Abril del año 2015.

“EL AYUNTAMIENTO”

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO.

C. ALFREDO CASTRO CASTRO.

PRESIDENTE MUNICIPAL

| LIC. DAGOBERTO MURO IBARRA. TESORERO MUNICIPAL | LIC. MARIA DE JESUS FLORES CASTRO. SINDICO MUNICIPAL |
| --- | --- |

|  | ING. SALVADOR ROBLEDO GUZMAN DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS |
| --- | --- |

EL CONSTRUCTOR

C. JAVIER NAVA RAMIREZ.

REPRESENTANTE LEGAL

DE INDUSTRIAS RECIZAP S.A. DE C.V.