**XLI SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION E INVERSIÓN**

**“FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA”**

Guadalajara, Jalisco a 26 de Julio de 2018.

**El Ing. Jacinto de la O Campos,** Director General Sectorial de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo**:** *«Buenos días a todos los presentes que están aquí para cumplir con el orden del día. Iniciamos la sesión siendo las 11:00 horas desde la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; En jueves 26 de Julio del 2018 y en compañía de los representantes en la lista de asistencia para dar inicio a la XLI Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión* “*Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara****”*** *con los siguientes participantes: Su servidor* ***Ing. Jacinto de la O Campos****, Director General Sectorial, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo;* ***Lic. Martha Lorena Benavides,*** *Directora General de Vinculación Administrativa, en representación de la Secretaría de Planeación y Evaluación, representando al Comité de Planeación y Desarrollo Estatal COPLADE;* ***L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido****, Director de Área de Verificación de Obra Convenida, representante suplente de la Contraloría del Estado;* ***Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva****, Delegada Estatal de BANOBRAS;* ***Lic. Sahik Alarcón Esparza****, Subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU Jalisco».*

*“…a continuación daré lectura al orden del día: como número uno, es la Bienvenida; dos, Presentación del Avance Físico y Financiero de Ejercicio Fiscal 2016; número tres, Presentación del Avance Físico y Financiero de Ejercicio Fiscal 2017; Cuatro, Reintegro a la TESOFE de recursos 2017”; Cinco, asuntos varios y finalmente el punto seis, de los Acuerdos.*

*“…Una vez informados los puntos del orden del día y cumpliéndose el número uno, quiero pedir su aprobación de los puntos que siguen en el orden del día”.*

**LOS ASISTENTES GUARDAN SILENCIO Y LEVANTAN LA MANO COMO APROBACIÓN UNÁNIME AL ORDEN DEL DÍA Y AL DESARROLLO DE LA SESIÓN.**

**Ing. Jacinto de la O Campos: *“****A su vez y**conforme a la lista de asistencia confirmo que si existe quórum legal”.*

**Ing. Jacinto de la O Campos:** “*Continuando con el punto dos de la orden del día, presento el Avance Físico y Financiero del Ejercicio Fiscal* *2016 con fecha al 30 de junio de 2018 en el cuál, las obras Construcción de paisaje urbano andador y ciclovía de Av. Alcalde – 16 de Septiembre primera etapa municipio de Guadalajara con un avance del 99% y Solución integral vial de la Av. 8 de Julio – San Sebastianito en Anillo Periférico, segunda etapa, municipio de San Pedro Tlaquepaque presenta un avance del 94%. El resto de las obras como pueden observar presentan un avance del 100%.”*

**LOS ASISTENTES, EN UNANIMIDAD APRUEBAN EL INFORME DEL AVANCE FISICO – FINANCIERO DEL EJERCICIO 2016**

**Ing. Jacinto de la O Campos:** *«Pasando al Punto tres, les presento el Avance Físico y Financiero del Ejercicio Fiscal* *2017 con fecha al 30 de junio de 2018 contenido en el cuadro , el cual se adjunta a la presente Acta, para formar parte de la misma (Anexo 1). Les comento que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación DOF: 30/11/2016, específicamente para el ”Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara se autorizó un monto de $327, 941,428(Trescientos veintisiete millones novecientos cuarenta y un mil cuatrocientos veintiocho pesos 11/100 M.N.). En este sentido y posterior a la gestión ante la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al 31 de diciembre de 2017, únicamente se transfirió a Jalisco el monto de $255,104,072.29 (Doscientos Cincuenta y Cinco millones ciento cuatro mil setenta y dos pesos 29/100 M.N.) especificado en el cuadro anterior; toda vez que el recurso ministrado por la federación se recibe etiquetado por las acciones contenidas en la Cartera de Proyectos registrada, para la acción número 9 “Solución vial y troncal de transporte público circuito Adolf Horn, primera etapa, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga” no se ministró el recurso solicitado, razón por la cual esta acción se muestra en $0.00.****”****».*

**LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO Y DE MANERA UNANIME APRUEBAN EL INFORME DEL AVANCE FISICO – FINANCIERO DEL EJERCICIO 2017**.

**Ing. Jacinto de la O Campos:** “*Continuando con el punto número cuatro de la orden del día, les informo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró a la Secretaría de Planeación , Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco recursos del Fondo Metropolitano 2017 por un monto de $255´104,072.29 (Doscientos cincuenta y cinco millones, ciento cuatro mil setenta y dos pesos 29/100 M.N.); quedando un monto de* ***$1´168,166.14*** *(Un millón ciento sesenta y ocho mil ciento sesenta y seis pesos 14/100 M.N.) correspondiente al* ***saldo sin contratar*** *al 31 de diciembre de 2017; por lo que pido a los miembros del Comité Técnico solicitar a la instancia ejecutora gestione ante la fiduciaria el reintegro del saldo correspondiente más los intereses generados a la fecha de la devolución del recurso a la SEPAF, para que ésta realice lo propio ante la Tesorería de la Federación (TESOFE).” Quedando aprobado por unanimidad.*

**PUNTO 5 DE LOS ASUNTOS VARIOS. EL SUBCOMITÉ TÉCNICO NO PRESENTA TEMAS A CONSIDERAR EN ASUNTOS VARIOS, DENTRO DEL ORDEN DEL DÍA.**

En su calidad de Prosecretario Técnico del Consejo, procede a la lectura del punto 6 sobre los Acuerdos:

**Acuerdo 01/41**

El Subcomité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión encomienda al Comité Técnico autorizar el informe presentado por la instancia ejecutora del avance físico-financiero del Ejercicio 2016.

**Acuerdo 02/41**

Los representantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso recomiendan al Comité Técnico autorizar el informe del Avance Físico y Financiero del Ejercicio Fiscal 2017, con cifras al 30 de junio del 2018.

**Acuerdo 03/41**

Los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso exhortan al Comité Técnico solicite a la instancia ejecutora, gestionar ante la fiduciaria el reintegro del saldo correspondiente al recurso sin contratar, más los intereses generados a la fecha de la devolución.

**MINUTO DE SILENCIO**

Agotado el orden del día, el Ing. Jacinto de la O Campos, Director General Sectorial de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara, agradece a todos su presencia da por concluida la XLI Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión “Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara**”**a las 12:00 horas.