JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO COAHUAYANA

(JIRCO)

“PROGRAMA ESTRATÉGICO PRELIMINAR DE LA CUENCA DEL RÍO COAHUAYANA, JALISCO 2012-2015”

Tamazula de Gordiano, Jalisco, a 21 de septiembre de 2012

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO COAHUAYANA

(JIRCO)

PROGRAMA ESTRATÉGICO PRELIMINAR DE LA CUENCA DEL RÍO COAHUAYANA, JALISCO 2012-2015.

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

RESUMEN

- INTRODUCCIÓN

- DIAGNÓSTICO

2.1.- Condiciones físicas, socio - económicas y ambientales  de los municipios que integran la JIRCO.

2.2.- Normatividad Ambiental.

- VISIÓN

- MISIÓN

- OBJETIVOS GENERALES

- OBJETIVOS MUNICIPALES

- EJES ESTRATÉGICOS

  - Fortalecimiento Institucional

  - Participación Social

  - Conservación y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales

de la Cuenca

  - Ordenamiento Ecológico Territorial

  - Manejo Integral de Residuos Sólidos

  - Fortalecimiento de la JIRCO

- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

- DIRECTORIO

PRESENTACIÓN.

La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Coahuayana (JIRCO), es un Organismo Público Descentralizado Intermunicipal (OPDI), constituido por doce municipios del estado de Jalisco enclavados en la Cuenca del Río Coahuayana, en la parte del estado de Jalisco. Se creó, por acuerdo previo de Ayuntamiento de los doce municipios. Su órgano de Gobierno es un Consejo de Administración.

Este OPDI es el segundo de su tipo que se crea en el estado de Jalisco, como una estrategia de  gobernanza local que se está iniciando en las cuencas costeras de Jalisco, impulsadas por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) con apoyo de la Unión Europea y el Proyecto LAIF (Latin America Investment Facility).

El proceso de integración de la JIRCO ha pasado por diferentes etapas desde su formación, con cambios de administraciones municipales, desde lograr el acuerdo de Cabildo de los 12 municipios en 2009, entender su función y visitar experiencias exitosas en Francia, constituir el Fideicomiso durante 2011 y a partir de enero del presente año iniciar operaciones, para lo cual se hizo primeramente una convocatoria abierta para contar con el Director y en una segunda convocatoria se contrató al personal profesional de apoyo.

Es así como prácticamente a partir del mes de marzo se dieron los pasos decisivos para que la JIRCO operara, con el apoyo presupuestal del Gobierno del Estado, por conducto de la SEDER. Se cuenta ya con el registro ante el SAT, está en proceso el registro ante el IMSS e INFONAVIT, ya se tiene el personal profesional de la Dirección, que son el Director, los Coordinadores de Planeación y Administración y el Jefe Operativo, se tiene una oficina en Tamazula y se tiene el equipamiento, vehículo y mobiliario de oficina.

Se han tenido nueve sesiones del Consejo de Administración y dos del Comité Técnico del Fideicomiso, en las que se han tomado las decisiones colegiadas respecto a la marcha de la JIRCO.

Este Programa Estratégico Preliminar que hoy se presenta, es el esfuerzo compartido de los representantes que han participado en los diferentes talleres de planeación realizados recientemente, el personal de la Dirección de la JIRCO y es apenas el insumo básico para que el nuevo Consejo de Administración lo revise y lo enriquezca y de considerarlo conveniente, sea tomado como parte del programa de gobierno de cada uno de los ayuntamientos de la JIRCO que entrarán en funciones a partir del 1º de Octubre del presente año, y constituya un instrumento más de planeación y desarrollo sustentable de la cuenca del Río Coahuayana.

ATENTAMENTE

María Guadalupe Buenrostro Ortiz

Presidenta del Consejo de Administración de la JIRCO

RESUMEN.

El Programa Estratégico Preliminar para la Cuenca del Río Coahuayana 2012-2015, que se presenta a consideración del Consejo de Administración de la JIRCO, es el resultado de las experiencias y vivencias de los principales actores que han participado desde la creación de este Organismo Público Descentralizado Intermunicipal (OPDI) en el año 2009, su proceso de integración en 2010 y 2011, hasta su puesta en marcha a partir de marzo del presente año con la contratación de su Director, obtener el registro en el SAT, iniciar los trámites en el IMSS e INFONAVIT y contratar al personal profesional, oficinas y equipo para su operación.

El documento comprende 9 puntos principales y se tienen tres anexos que complementan la información presentada.

La Presidenta del Consejo de Administración hace una presentación del Programa Estratégico Forestal, refiriéndose a la concepción original para la creación de la JIRCO, los apoyos nacionales e internacionales que le dieron origen, como un nuevo concepto de gobernanza en el estado de Jalisco y el País.

La Introducción hace una referencia a la creación de la JIRCO, como una necesidad de contribuir, como un organismo de los municipios que la integran, a disminuir los impactos ambientales con una participación activa de los diferentes actores que intervienen en la cuenca del río Coahuayana.

A continuación se expone el Diagnóstico, que dividido en dos partes presenta los resultados de los talleres de diagnóstico municipal participativo, que se llevaron al cabo y el resultado de la revisión de las principales normas en materia forestal, desarrollo rural y ambiente, que vinculan a la Federación con el Estado y los Municipios, así como la normatividad que en las mismas materias tienen los municipios y su capacidad administrativa y profesional para responder a esas atribuciones.

En la primera parte del Diagnóstico, se presenta la información sobre las condiciones físicas, socio-económicas y ambientales de los municipios, la cual se presenta en orden de los que se encuentran en la parte alta de la cuenca, hasta la parte baja de la misma. En cada municipio, además de esos datos se presentan los principales problemas expuestos y sus alternativas de solución planteados por los participantes en los talleres. Finalmente se exponen los principales programas y acciones que están desarrollando en materia ambiental.

En la segunda parte del Diagnóstico se presenta en archivos anexos los cuadros comparativos de las estructuras administrativas existentes, responsables de atender los asuntos ambientales y si cuentan con presupuesto específico de operación. En el otro cuadro se relacionan los principales artículos de las Leyes Federales y sus Reglamentos con las Leyes Estatales y las atribuciones que estas asignan a los  municipios, en materia Forestal, de Ambiente y Desarrollo Rural, principalmente.

Se pasa a la Visión de la Cuenca que queremos tener, con aguas claras, tierras verdes y condiciones de vida de calidad. La Misión es lograr un ambiente sano, con gobernanza local eficiente y ser un ejemplo a nivel nacional e internacional.

Se presentan los Objetivos Generales que comprenden los aspectos de los recursos naturales, la parte social y el desarrollo integral de la cuenca. Los Objetivos Municipales, responden a su principal función que es otorgar los servicios, brindar seguridad a la  inversión, coordinarse con los otros órdenes de gobierno e integrarse con los demás municipios de la cuenca.

Se presentan los 7 Ejes Estratégicos que fueron definidos en el Taller de Planeación Estratégica del Consejo de Administración y que son congruentes con el POA 2013 que se presenta en el Anexo 1. Estos Ejes Estratégicos, se desarrollan de manera sistemática con Objetivos Estratégicos y principales Líneas de Acción.

Estos Ejes Estratégicos son: Fortalecimiento Institucional, Participación Social, Conservación y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales, Ordenamiento Ecológico Territorial, Manejo Integral de Residuos Sólidos y Fortalecimiento de la JIRCO.

Se presenta como punto 8 el Programa Operativo Anual 2013, que estará puesto a revisión en la sesión de la JIRCO y finalmente el Directorio del Consejo de Administración y la Dirección.

Acompañan al documento los tres anexos mencionados.

1.- INTRODUCCIÓN

El deterioro de las cuencas hidrológicas-forestales se ha convertido en uno de los problemas ambientales, sociales, y económicos de mayor relevancia del mundo, y de nuestro país. Las principales situaciones problemáticas que se presentan son, el cambio de uso del suelo forestal a agropecuario, incendios forestales, erosión, contaminación, así como un uso ineficiente y sin tratamiento del agua.

Los problemas ecológicos, económicos y sociales van más allá de los límites sociopolíticos, por lo que la eficiente resolución de los mismos se alcanza mucho más fácilmente con arreglos intermunicipales con un enfoque de manejo integral de cuencas.

La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Coahuayana (JIRCO) surge a la luz el 17 de agosto de 2009, con el acuerdo unánime de los 12 municipios que la integran, mediante la firma de un Convenio de Creación, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 24 de octubre del mismo año.

La figura jurídica que adoptaron fue el de un Organismo Público Descentralizado Intermunicipal (OPDI). Sin embargo es hasta principios de este 2012 que se tomó la decisión de activar este OPDI, iniciando con la contratación del personal profesional de la Dirección. Para ello el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) hizo una aportación para el gasto operativo de la JIRCO de aproximadamente 2 millones de pesos y los municipios se comprometieron a aportar $30,000 por año cada uno, a partir del 2011.

Los municipios que integran a la JIRCO comprenden desde la parte alta de la cuenca del Río Coahuayana, colindando con el estado de Michoacán, pasando por la parte media y llegando a la parte baja, colindando con Colima y con Michoacán nuevamente. Estos municipios son Quitupan, Valle de Juárez, Concepción de Buenos Aires y Mazamitla en la parte alta de la cuenca; Tamazula de Gordiano, Zapotlán el Grande, Gómez Farías y Zapotiltic en la parte media; y finalmente Tuxpan, Tecalitlán, Pihuamo y Tonila en la parte baja de la Cuenca.

Este Programa Estratégico Preliminar para la JIRCO, es un compendio de experiencias y conocimientos de los participantes en los 10 talleres de planeación municipal desarrollados durante los meses de mayo y junio, con aportaciones de ciudadanos y funcionarios municipales, así como del Taller de Planeación Estratégica desarrollado en el mes de julio del presente año, en el cual hubo presencia de algunos presidentes municipales en funciones y electos, así como representantes de las dependencias, entidades e instituciones que integran el Consejo de Administración de la JIRCO.

En el Anexo 1 se encuentra el Programa Operativo Anual 2013, que se envió previamente a ustedes para su consideración así como a la SEDER y SEMADES, como el mecanismo formal para iniciar el trámite de programación y presupuestación y que en este taller habremos de revisar.

2.- DIAGNÓSTICO.

2.1.- Condiciones físicas, socio - económicas y ambientales  de los municipios que integran la JIRCO.

A continuación presentamos el diagnóstico de las condiciones socioeconómicas y ambientales de los municipios integrantes de la Cuenca del Río Coahuayana, en la parte de Jalisco. En este caso se presenta estos diagnósticos desde los municipios de la parte alta de la cuenca, hasta los de la parte baja de la misma. La información obtenida tiene como principal fuente el Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco, que nos proporcionó de manera incondicional cartografía e información, por lo cual agradecemos a su Director General y personal, además de la información directamente obtenida en los talleres y con servidores municipales.

2.1.1- Quitupan.

El Municipio de Quitupan cuenta con una extensión territorial de 658.31 km2, que representa el 0.77% de la superficie del Estado de Jalisco y el 9.24% de la región.

Colinda al norte con los municipios de Valle de Juárez y el estado de Michoacán de Ocampo; al este con el estado de Michoacán de Ocampo; al sur con el estado de Michoacán de Ocampo y el municipio de Santa María del Oro; al oeste con los municipios de Santa María del Oro y Valle de Juárez.

Fig 1.- Ubicación del Municipio de Quitupan en la Región 05 Sureste del Estado de Jalisco.

El Municipio de Quitupan cuenta con 122 localidades siendo las principales: Quitupan (Cabecera Municipal), San Diego, El Quiringual, Carrillo Puerto, Emiliano Zapata y Mariano Escobedo (COEPO 2010).  La cabecera municipal de Quitupan es la localidad más poblada con 1887 personas, y representaba el  17.8 por ciento de la población, le sigue  Lázaro Cárdenas (San Diego) con el  15.7,  San Francisco (Emiliano Zapata) con  el  5.2, San  Antonio (Carrillo Puerto) con el 4.1 y Rafael Picazo (Santa Cruz) con el 3.8 por ciento del  total municipal.

2.1.1.1- Relieve.

Más de la mitad de su superficie (55%) está conformada por zonas accidentadas, con alturas que van de los 1,800 a los 2,100 metros sobre el nivel del mar.

Las tierras semiplanas se encuentran en una porción de un cuarto de la superficie (25%), son lomas y laderas con alturas que van de los 1,650 a los 1,800 metros sobre el nivel del mar.  El resto de la superficie (20%) son tierras planas, con alturas que van de los 1,550 a los 1,650 metros sobre el nivel del mar.

Fig 2.- Relieve del municipio de Quitupan.

2.1.1.2- Clima.-

El clima del municipio es Semicálido subhúmedo con lluvias en verano.  La temperatura varía  de los 16 –24°C, y cuenta con  una precipitación de 800 – 1300 milímetros anuales. El régimen de lluvias se registra entre los meses de junio, julio y agosto.

Cuenta con los ríos El Cuervo, Quitupan, y de Las Huertas; además  de los arroyos El Aguacate, Los Sustos, La Conejera, Paso Hondo, Los Fresnos y Agua Blanca. Su principal cuerpo de agua es la  laguna  de Guadalupe y los manantiales termales de Ojo Caliente, La Zarzamora, Aguacatillo y Palo Herrado.

2.1.1.3.- Uso del suelo.-

En el Municipio de Quitupan  un total de 14704 Has. son utilizadas con fines agrícolas; 16221 en actividades pecuarias; 34653 son de uso forestal y 140 hectáreas son suelos urbanos, no especificándose el uso de 4212.

2.1.1.4.- Tipos de vegetación.-

Los tipos de vegetación presentes en el municipio son.

- Bosque de Pino – Encino.

- Bosque Tropical Caducifolio.

- Matorral Subtropical.

- Bosque de Galería.

- Pastizal.

Fig.-3 Usos del suelo y vegetación del Municipio de Quitupan.

2.1.1.5.- Tipos de suelo.-

Los tipos de suelo presentes en el Municipio de Quitupan son:

- Luvisol (56.79%),

- Cambisol (13.78%)

- Vertisol (13.11%)

- Regosol (6.13%)

- Andosol(4.74%),

- Phaeozem (3.72%)

- Gleysol (0.93%)

Fig. 4.-  Tipos de suelo del Municipio de Quitupan.

2.1.1.6.- Aspectos sociodemográficos.

El municipio de Quitupan pertenece a la Región Sureste, su población en 2010 según el  Censo de Población y Vivienda fue de 8 mil 691 personas; 46.8 por ciento hombres y 53.2 por ciento mujeres, los habitantes del municipio representaban el 7.5 por ciento del total  regional. Comparando este monto poblacional con el del año 2000, se  obtiene que la población municipal disminuyó un 24.6 por ciento en diez años.

Tabla 1. Población por sexo, porcentaje en el municipio Quitupan, Jalisco.

2.1.1.7.- Principales actividades económicas.

Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura destacando el  cultivo del maíz, avena, garbanzo, cebada y sorgo. En la ganadería sus producciones  principales son  la crianza de ganado porcino, bovino de carne, leche y para trabajo,  caprino y aves de carne y postura.

En la explotación forestal, se explotan las zonas  boscosas de pino. Actualmente se cuenta con 70 aprovechamientos forestales en el municipio, con un volumen autorizado aproximado de 89,804 m3 (SEMARNAT)

En lo que se refiere a los atractivos turísticos que se encuentran en el  municipio resultan de interés, la parroquia de La Candelaria en la cabecera municipal, así  como algunos cascos de haciendas distribuidos en el municipio.

Tabla 2.-  Principales cultivos del municipio de Quitupan.

Anuario Estadístico Agrícola 2010. OEIDRUS

2.1.1.8.- Taller de Planeación Municipal Participativa.-

Como parte del diagnostico de los municipios que conforman la JIRCO y con la finalidad de conocer las situaciones problemáticas del Municipio de Quitupan, se realizó un taller de planeación municipal participativa donde estuvieron presentes representantes ejidales, instituciones educativas, funcionarios del H. Ayuntamiento, organizaciones civiles, dependencias gubernamentales, y sociedad en general.

A continuación se presenta un listado de las situaciones problemáticas que se mencionaron en dicho taller, así como algunas propuestas de solución establecidas por los asistentes.

2.1.1.9.- Situaciones Problemáticas del Municipio:

- Falta de comercialización de productos agropecuarios.

- Deficiencia de agua en la presa (baja disponibilidad).

- Falta de mantenimiento  de caminos rurales saca cosechas.

- Insumos caros y precios de venta bajos.

- Falta de reparación de canales de riego.

- Tala inmoderada de bosques y quemas sin conciencia.

- Contaminación del agua.

- Precios de productos lácteos bajos.

- Descarga de aguas residuales de los drenajes procedentes de valle de Juárez.

- Falta de participación.

- Enfermedades diarreicas  a causa de la contaminación del agua.

- Infraestructura carretera en mal estado.

- Quema de basura.

- Sistemas de riego deficientes. (riego rodado).

- Fugas de agua potable.

- Manejo inadecuado de los residuos. (falta de separación de los residuos).

- No inclusión de Quitupan en la zona ecoturística (se cuenta con grandes extensiones de bosque con potencial de ecoturismo )

- Falta de continuidad en los proyectos.

- Contaminación generada por granjas porcícolas.

Propuesta de Soluciones.-

- Creación de un centro de acopio de granos en el municipio.

- Buscar negociación directa con industriales para la venta de granos sin intermediarios.

- Que la asociación ganadera ponga en contacto a los ejidatarios del municipio con la empresa CREAMOS para la comercialización del grano.

- Crear un organismo de Unión de Ejidos (convocatoria a los ejidos por parte de las autoridades municipales para llevar a cabo la reunión donde se creara la unión de ejidos un sábado después de las elecciones 7 o 14 de Julio en la casa ejidal de san francisco).

- Solicitar al gobierno de valle Juárez  trate sus aguas residuales.

- El centro de salud se compromete hacer la gestión  con el área de  regulación sanitaria para realizar muestreos del agua proveniente de las descargas de aguas residuales, esto en el área junto al puente de San Diego, en el repartidor de san francisco, repartidor de Quitupan.

Cabe mencionar que actualmente El Municipio de Quitupan no cuenta con Departamento de ecología, de igual forma no se cuenta con un reglamento en la materia. Algunas acciones relacionadas con el medio ambiente las realiza el Secretario, así como uno de los regidores del ayuntamiento.

2.1.2- Valle de Juárez.

El municipio limita, al Norte, con el estado de Michoacán; al sur, con el municipio de Manuel M. Diéguez; al este, con Quitupan; y al oeste, con Mazamitla y Tamazula de Gordiano. Tiene una superficie de 91.38 km2

Fig.-5 Ubicación del Municipio de Valle de Juárez en la Región 05 Sureste del Estado de Jalisco.

El municipio en 2010 contaba con 39 localidades, de éstas, 6 eran de dos viviendas y 14 de una. La cabecera municipal de Valle de Juárez es la localidad más poblada con 4 mil 6 personas, y representaba el 69.1 por ciento de la población, le sigue Paso de Piedra con el 8.7, Ojo de Agua del Picacho (El Plan) con el 4.4, Buenavista con el 4.0 y El Moral con el 2.6 por ciento del total municipal.

2.1.2.1- Orografía.-

La mitad de su superficie está conformada por zonas planas (50%), la otra mitad se divide en zonas semiplanas (26%), formadas por lomas y laderas; zonas accidentadas (24%). En las partes norte y este, predominan las altitudes entre 1,100 y 1,700 metros; hacia su parte oeste varían entre 1,700 y 2,000 metros.

Fig.6.-  Relieve del Municipio de Valle de Juárez.

2.1.2.2- Clima.-

El clima del municipio es Semicálido subhúmedo con lluvias en verano. La temperatura va de los 16 – 24°. El Rango de precipitación va de los  800 – 1 300 mm. Al año. El régimen de lluvias se presenta en los meses de Junio, Julio y Agosto.

Su principal cuerpo de agua es la presa de Ing. Vicente Villaseñor; existen también los manantiales El Cirimo, Agua Caliente, La Ruidosa, La Fábrica y El Manzano

2.1.2.3.- Uso del Suelo.

En el Municipio de Valle de Juárez un total de 4,422 Has. son utilizadas con fines agrícolas; 1893 Has. En actividades pecuarias; 1573 son de uso forestal y 44 hectáreas son suelos urbanos, no especificándose el uso de 1206.

En lo que a la propiedad se refiere, una extensión de 1355 hectáreas es privada y otra de 6577 es ejidal.

2.1.2.4.- Tipos de suelo.-

Los tipos de suelo presentes en el Municipio de Valle de Juárez son:

- Luvisol (59.21%)

- Cambisol (23.19%),

- Vertisol (14.53%)

- Phaeozem (0.25%)

- Andosol (0.13%)

Fig.- 7. Tipos de Suelo del Municipio de Valle de Juárez.

2.5.- Tipos de Vegetación.-

2.1.2.5.- Tipos de vegetación.-

Los tipos de vegetación presentes en el municipio de Valle de Juárez son:

- Bosque  Tropical Caducifolio.

- Bosque de Pino – Encino.

- Matorral Subtropical.

- Bosque de Galería

- Pastizal.

Fig.- 8  Uso del Suelo y Vegetación del Municipio de Valle de Juárez.

2.1.2.6.- Aspectos sociodemográficos.-

La población del Municipio de Valle de Juárez en 2010 según el Censo de Población 2010 era de 5 mil 798 personas; 48.4 por ciento hombres y 51.6 por ciento mujeres. Comparando este monto poblacional con el del año 2000, se obtiene que la población municipal aumentó un 0.7 por ciento en diez años.

Tabla.- 3 Población por sexo, porcentaje en el municipio Valle de Juárez, Jalisco.

2.1.2.7.- Principales actividades económicas.-

Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura destacando el cultivo del maíz, garbanzo, cebada y avena; de frutales el durazno y aguacate. En la ganadería sus producciones principales son la crianza de ganado bovino de carne, leche y para trabajo, porcino, ovino, equino, aves de carne y postura y colmenas.

Fig. 9.- Principales cultivos del municipio de Valle de Juárez

Anuario Estadístico Agrícola 2010. OEIDRUS

Destaca en la explotación forestal donde actualmente se cuenta con 32 aprovechamientos forestales autorizados, con un volumen aproximado por aprovecharse de 28,476 m3 (SEMARNAT)

El municipio cuenta con atractivos naturales como son: los paisajes del Cerro del Chacal y Cerro Alto y la Presa Ing. Vicente Villaseñor, donde se puede practicar la pesca.

2.1.2.8.- Taller de Planeación Municipal Participativa.-

Como parte del diagnostico de los municipios que conforman la JIRCO y con la finalidad de conocer las situaciones problemáticas del Municipio de Valle de Juárez, se realizó un taller de planeación municipal participativa donde estuvieron presentes representantes ejidales, instituciones educativas, funcionarios del H. Ayuntamiento, organizaciones civiles, dependencias gubernamentales, y sociedad en general.

A continuación se presenta un listado de las situaciones problemáticas que se mencionaron en dicho taller, así como algunas propuestas de solución establecidas por los asistentes.

2.1.2.9.- Situaciones Problemáticas:

- No existe control de los permisos extendidos por la SEMARNAT para el transporte de madera.

- Existe clandestinaje de madera.

- No existen programas de reforestación, así como trámites burocráticos para obtener arboles para la reforestación.

- Incidencia de Incendios forestales.

- Los municipios no participan en la emisión de autorizaciones de aprovechamientos forestales.

- Aguas residuales sin tratamiento, las cuales se originan en otro estado.

- No se tratan las aguas residuales municipales, y afectan la flora y la fauna.

- No existen plantas de tratamiento de aguas residuales.

- Falta de participación ciudadana, desconocimiento de procesos, y desinterés por conocerlos.

- Falta de cultura ambiental de la población, sobre todo en el tema de los residuos.

- Prevalecen los “celos regionales”.

- Desinformación en materia forestal, y conceptos erróneos.

- Falta de respeto a los bosques.

- Problemas con fosas sépticas en planteles educativos.

- No se realizan estudios y se entregan permisos sin justificación para aprovechamientos forestales.

- Deforestación y cambio de uso del suelo para establecimiento de plantaciones de aguacate.

- Bajo precio de leche, y alto costo de pastos, lo que provoca que esta actividad no sea rentable.

- Contaminación generada por granjas porcícolas.

- Obstaculización de leyes, en contubernio con las autoridades.

- Queserías descargan aguas de sus procesos al drenaje.

Propuestas de Solución.-

- Realizar reforestaciones.

- Aplicar leyes y reglamentos.

- Que no se den permisos para cambios de uso del suelo por parte de SEMARNAT.

- Implementar planes de ordenamiento territorial

- Crear conciencia sobre la importancia y el uso del bosque, esto en los diferentes niveles educativos, gobierno etc.

- Se programara una visita a la Comunidad de San Juan Nuevo, en el estado de Michoacán, esto como experiencia exitosa en el manejo forestal (coordinación a cargo del Secretario General y la Regidora de Ecología).

Cabe mencionar que actualmente El Municipio de Valle de Juárez no cuenta con Departamento de ecología, existe un encargado del departamento de parques y jardines quien es el que coordina las campañas de reforestación. De igual forma existe una persona encargada del área de manejo de residuos en coordinación con el SIMAR SUR.

2.1.3.- Concepción de Buenos Aires.

El municipio de Concepción de Buenos Aires colinda al norte con los municipios de Teocuitatlán de Corona, Tuxcueca y la Manzanilla de la Paz; al este con los municipios de la Manzanilla de la Paz, Mazamitla y Tamazula de Gordiano; al sur con los municipios de Tamazula de Gordiano y Gómez Farías; y al oeste con los municipios de Gómez Farías, Atoyac y Teocuitatlán de Corona.

Su extensión territorial es de 455.13 km2 que representa el 0.57 % de la superficie del Estado de Jalisco.

Fig.- 10. Ubicación del Municipio de Concepción de Buenos Aires en la Región 05 Sureste de Jalisco.

El municipio en 2010 contaba con 21 localidades, de éstas, 1 era de dos viviendas y 6 de una. La cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires es la localidad más poblada con 4 mil 744 personas, y representaba el 80.0 por ciento de la población, le sigue Colonia Lázaro Cárdenas del Río con el 4.2, Los Sauces con el 3.8, Toluquilla con el 2.5 y Paso de la Yerbabuena con el 2.4 por ciento del total municipal.

2.1.3.1.- Relieve.

El relieve del Municipio de Concepción de Buenos Aires esta caracterizado por zonas semiplanas (58%); zonas planas (22%) y zonas accidentadas (20%).

Fig.- 11. Relieve del Municipio de Concepción de Buenos Aires.

2.1.3.2.- Clima.

El clima del municipio es Templado subhúmedo con lluvias en verano. La temperatura media anual es de 18°C, con máxima de 27.2°C y mínima de 13.4°C.  La precipitación media de  780 milímetros. El régimen de lluvias se presenta en los meses de Junio, Julio y Agosto.

Sus principales cuerpos de agua son las presas de Santa Rosa, La Yerbabuena y el Canal de Toluquilla; los ríos y arroyos forman la subcuenca Río Tuxpan y Laguna de Sayula.

2.1.3.3.- Uso del Suelo.

En lo que s refiere al uso del suelo, en el Municipio de Concepción de Buenos Aires 7683 Has. son utilizados con fines agrícolas; 6417 Has. en la actividad pecuaria; 9369 Has. son de uso forestal, 180 con suelo urbano y 1822 hectáreas tiene otro uso.

En lo que a propiedad se refiere, una extensión de 30159 hectáreas es privada y  15312 hectáreas es ejidal; no existe propiedad comunal.

2.1.3.4.- Tipos de Vegetación.

Los tipos  de vegetación presentes en el Municipio de Concepción de Buenos Aires son:

- Bosque de Pino.

- Bosque de Pino – Encino.

- Bosque Tropical Caducifolio

- Pastizal.

Fig.- 12.  Uso del Suelo y Vegetación del Municipio de Concepción de Buenos Aires.

2.1.3.5.- Tipos de Suelo.

Los tipos de suelo del Municipio de Concepción de Buenos Aires son:

- Andosol (40.48%)

- Phaeozem (34.06%)

- Luvisol (17.41%)

- Lixisol (4.43%)

- Cambisol (2.61%),

- Vertisol (0.03%)

- Regosol (0.01%)

Fig.- 13. Tipos de suelo del Municipio de Concepción de Buenos Aires.

2.1.3.6.- Aspectos Sociodemográficos.-

La población del municipio de Concepción de Buenos Aires  según el Censo de Población y Vivienda al 2010 era de 5 mil 933 personas; 50.8 por ciento hombres y 49.2 por ciento mujeres. Comparando este monto poblacional con el del año 2000, se obtiene que la población municipal aumentó un 3.6 por ciento en diez años.

Tabla.- 4 Población por sexo, porcentaje en el municipio Concepción de Buenos Aires, Jalisco.

2.1.3.7.- Principales actividades económicas.-

Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura destacando el cultivo maíz, frijol, tejocote, cebada y garbanzo entre los principales. En la ganadería sus producciones principales son la crianza de ganado bovino de carne y leche, porcino, caprino, equino y diversas aves.

Tabla.- 5.  Principales cultivos del municipio de Concepción de Buenos Aires

Anuario Estadístico Agrícola 2010. OEIDRUS

Destaca también la explotación forestal en donde se explota principalmente los bosques de encino y pino. Actualmente en el Municipio se cuenta con 56 aprovechamientos forestales autorizados, con un volumen aproximado por aprovecharse de 153,087 m3  (SEMARNAT).

Entre los atractivos turísticos del municipio se pueden apreciar monumentos como el templo de la Inmaculada Concepción, un acueducto formado con arcos en la ex hacienda de Toluquilla. Entre los principales atractivos naturales se encuentran bosques naturales en la sierra del Tigre, así como diversos sitios de conservación natural como son: Paso Hondo; cerro Borracho donde existen figuras de barro de posibles ruinas arqueológicas; las Peñitas, los Pinitos y la Puertecita.

2.1.3.8.- Taller de Planeación Municipal Participativa.

Como parte del diagnostico de los municipios que conforman la JIRCO y con la finalidad de conocer las situaciones problemáticas del Municipio de Concepción de Buenos Aires, se realizó un taller de planeación municipal participativa donde estuvieron presentes representantes ejidales, instituciones educativas, funcionarios del H. Ayuntamiento, organizaciones civiles, dependencias gubernamentales, y sociedad en general.

A continuación se presenta un listado de las situaciones problemáticas que se mencionaron en dicho taller, así como algunas propuestas de solución establecidas por los asistentes.

2.1.3.9.- Situaciones Problemáticas.

- Deforestación.

- Contaminación de ríos y arroyos.

- Falta de cooperación en el manejo correcto de residuos.

- Uso irracional del suelo.

- Uso irracional de la basura.

- Falta de educación ambiental, y participación del sector educativo.

- Falta de cultura del agua y mal uso.

- Contaminación de barrancas.

- Uso abusivo del agua por parte de aguacateros.

- Uso inadecuado de plaguicidas que contaminan el agua.

- Corrupción y ausencia de funcionarios de PROFEPA.

- Cacería furtiva.

Propuesta de Soluciones.-

- Intervención de PROFEPA y SEMARNAT en la zona.

- Educación por parte de las diversas dependencias; estado, municipio, gobierno federal.

- Reforestación con campañas, así como concientización de la ciudadanía, involucrando a dependencias como SEDER.

- Concientización a propietarios para que eviten vender terrenos forestales

- Asistencia a Curso de capacitación en CEFOFOR sobre plantaciones forestales en CEFOFOR del 8 al 10 de Agosto.

Cabe mencionar que actualmente no se cuenta con estructura ni presupuesto destinado  para el área de Ecología en el Municipio. El regidor encargado de la comisión de Ecología es la persona que desarrolla estas funciones.

Se llevan a cabo las siguientes actividades:

- Programa PROARBOL, reforestación para apoyar a ejidos en el municipio.

- En coordinación con SEMARNAT se lleva un control sobre el uso de cintillos para la cacería.

- Charlas en escuelas, y población en general sobre cultura del agua, y cuidados del bosque, las cuales se realizan en coordinación con dependencias estatales y federales (SEMARNAT, CEA).

2.1.4.- Mazamitla.

El municipio de Mazamitla ocupa el 0.22 % de la superficie estatal. Con una extensión territorial de 178.15 km2. Se localiza al sureste del Estado de Jalisco. Colinda  con La Manzanilla de la Paz, con el Estado de Michoacán, Valle de Juárez, Tamazula de Gordiano; al oeste con Concepción de Buenos Aires.

El municipio en 2010 contaba con 54 localidades, de las cuales, 3 eran de dos viviendas y 9 de una. La cabecera municipal de Mazamitla es la localidad más poblada con 7 mil 865 personas, y representaba el 59.5 por ciento de la población, le sigue Epenche Chico (Penche Chico) con el 5.5, El Llano de los Toros con el 3.2, La Cofradía con el 3.0 y Puerta del Zapatero con el 2.7 por ciento del total municipal.

Fig.- 14 Ubicación del Municipio de Mazamitla en la Región 05 Sureste del Estado de Jalisco.

2.1.4.1.- Relieve.

La superficie del municipio está conformada en un 35% por áreas accidentadas, donde se localizan cerros poblados de vegetación boscosa, en altitudes que van desde los 2 200 msnm, a los 2 800 msnm. Superficies semiplanas en un 40%, en lomas y laderas con altitudes entre los 2 000 y los 2 200 msnm. De igual forma el municipio cuenta con  25% de áreas planas, con elevaciones entre los 1200 a los 1 800 msnm.

Fig.- 15.  Relieve del Municipio de Mazamitla.

2.1.4.2.- Clima.

El clima del municipio es Templado subhúmedo con lluvias en verano.  La temperatura varía  de los 16 –20°C, y cuenta con  una precipitación de 800 - 1100 milímetros anuales.  El régimen de lluvias se registra entre los meses de junio, julio y agosto.

Cuenta con los ríos De Gómez, Las Juntas, Los Cazos y El Salto entre varios más, mismos que al unirse con otras corrientes de agua forman los ríos de La Pasión, Tamazula y Tuxpan, que tienen como nacimiento el escenario de la Sierra del Tigre.

2.1.4.3.- Uso del Suelo.

En lo que a uso del suelo se refiere, en el Municipio de Mazamitla se destinan 3,495 has. para la agricultura; 3095 has. en actividades pecuarias; 206 has. para suelo urbano y 442 has. Para otros usos. Se cuenta con una cobertura forestal de 10516 has. En lo que a régimen de propiedad se refiere, un total de  1286 has. son propiedad ejidal; de igual forma un total de 6432 has. son propiedad privada.

2.1.4.4.- Tipos de Vegetación.-

En el Municipio de Mazamitla se encuentran los siguientes tipos de vegetación:

- Bosque de Pino.

- Bosque de Pino – Encino.

- Bosque Tropical Caducifolio.

- Bosque de Galería.

- Pastizal.

Fig.- 16. Uso del Suelo y Vegetación del Municipio de Mazamitla.

2.1.4.5.- Tipos de Suelo.

Los tipos de suelos presentes en el municipio de Mazamitla son:

- Andosol (54.04%)

- Luvisol (36.12%)

- Leptosol (6.83%) y

- Phaeozem (1.68%)

Fig.- 17.  Tipos de suelo del Municipio de Mazamitla.

2.1.4.6.- Aspectos Sociodemográficos.

El municipio de Mazamitla pertenece a la Región Sureste, su población en 2010 según el Censo de Población y Vivienda fue de 13 mil 225 personas; 47.5 por ciento hombres y 52.5 por ciento mujeres. Comparando este monto poblacional con el del año 2000, se obtiene que la población municipal aumentó un 20.2 por ciento en diez años.

Tabla.- 6.  Población por sexo, porcentaje en el municipio de Mazamitla, Jalisco.

2.1.4.7.- Principales Actividades Económicas.

Dentro de la agricultura destaca el cultivo del maíz, frijol, papa, habas, cebada, avena, trigo y tomate, entre los principales; frutales: pera, durazno, capulín, membrillo, manzana, tejocote, ciruela de España, perón y zarzamora. En la ganadería sus producciones principales son bovino de carne y leche, carne de res, cerdo, pollo, aves de corral y bestias de carga.

Tabla 7.-  Principales cultivos del municipio de Mazamitla.

Anuario Estadístico Agrícola 2010. OEIDRUS.

En la explotación forestal los principales recursos naturales son maderas de pino, encino, roble y madroño. Actualmente el municipio cuenta con 62 aprovechamientos forestales vigentes y autorizados, con un volumen aproximado por aprovecharse de 79448 m3 (SEMARNAT)

Se explotan los recursos minerales no metálicos como cal, cantera rosa y blanca, laja, piedra, arena y arcillas industriales, usadas en la actividad de la construcción.

En la industria destaca en dicho municipio básicamente los establecimientos destinados al turismo. Se desarrolla la industria de la transformación, con la elaboración de productos alimenticios como conservas, productos lácteos y cajetas.

2.1.4.8.- Taller de Planeación Municipal Participativa.

Como parte del diagnostico de los municipios que conforman la JIRCO y con la finalidad de conocer las situaciones problemáticas del Municipio de Mazamitla, se realizó un taller de planeación municipal participativa donde estuvieron presentes representantes ejidales, instituciones educativas, funcionarios del H. Ayuntamiento, organizaciones civiles, dependencias gubernamentales, y sociedad en general.

A continuación se presenta un listado de las situaciones problemáticas que se mencionaron en dicho taller, así como algunas propuestas de solución establecidas por los asistentes.

2.1.4.9.- Situaciones Problemáticas.

- Sobrexplotación de animales.

- Deforestación.

- Falta de conciencia ecológica.

- Pastoreo excesivo en zonas forestales.

- Contaminación por aguas residuales.

- Incendios forestales.

- Cambio de uso de suelo de bosques para el establecimiento de aguacate.

- Escasez de lluvia debido a la deforestación.

- Cacería excesiva.

- Excesivo uso de químicos.

- Malas prácticas de quemas para el cultivo (quemas agrícolas).

- Falta de conciencia ciudadana sobre la limpieza.

- Reducción de mantos acuíferos.

- Permisos no adecuados de SEMARNAT (aprovechamientos cerca de manantiales)

- Prepotencia de servidores públicos.

- Agresión de cadenas alimenticias.

- Erosión del suelo.

- Falta de limpieza y aseo público.

- Falta de conciencia de la ciudadanía en relación al manejo de la basura.

- Escurrimiento de aguas residuales

- Falta de valorización de los residuos por parte del SIMAR SURESTE.

- Falta de instrumentos de planeación del territorio (no existe un ordenamiento ecológico).

- Disminución de las fuentes de abastecimiento de agua.

- Crecimiento urbano sin control.

- Abandono del campo.

Propuestas de Solución.

- Reglamentos y servicios generales se comprometen a sancionar en materia de residuos.

- Reuniones de información y capacitación con la población y los municipios con las dependencias como SEMARNAT, esto con la finalidad de capacitar a las personas en temas de interés.

- Generar un ordenamiento territorial del Municipio.

- Capacitación para el establecimiento de UMAS, esto en coordinación con el programa PUMA y la Asociación Salud y Derecho Ambiental.

- Reunión informativa sobre SIMAR. Para el municipio de Mazamitla. Viernes 13 de Julio 6:00 pm. Casa de la cultura.

- Campaña de reforestación por parte de la dirección de Ecología. De igual forma establecer una campaña de reforestación a largo plazo. Donde se involucrarían ejidos, carpinteros, y sociedad civil en general.

- Promover reuniones sobre manejo forestal con los ejidos y propietarios de predios.

- Rescate de cultivos tradicionales y huertos familiares.

- Establecimiento de un colector de aguas residuales para canalizarlas a la planta de tratamiento.

- Se establece el compromiso para realizar una visita a Texcoco para verificar la laguna para el tratamiento de aguas residuales.

Cabe mencionar que el Municipio  cuenta con un Departamento de Ecología, pero no se cuenta con un presupuesto aprobado para su operación. Actualmente se están realizando los siguientes programas y actividades:

- Programa Municipal de Reforestación

- Programa de Descacharrización:

- Programa de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos

- Programa Intermunicipal de Manejo de Residuos

- Programa Municipal de Estabilización y Control Canino.

- Cultura del Agua: actividades dinámicas en barrios, escuelas sobre el cuidado y buen uso del agua.

- Conservación de suelos: capacitación a productores sobre la realización de cercos vivos, presas de gaviones y llantas para la retención del suelo.

- Prevención, control y combate de incendios forestales:

- Programa Municipal para la Prevención de la Contaminación Atmosférica.

2.1.5.- Tamazula de Gordiano.

El municipio de Tamazula de Gordiano colinda al norte con los municipios de Gómez Farías, Concepción de Buenos Aires y Mazamitla; al este con Mazamitla, Valle de Juárez, Manuel M. Diéguez y Jilotlán de los Dolores; al sur con Jilotlán de los Dolores, Tecalitlán y Zapotiltic; y al oeste con Zapotiltic, Zapotlán el Grande y Gómez Farías.

Su extensión territorial es de 1,303 kilómetros cuadrados, superficie que representa el 1.63% del estado de Jalisco.

Fig.- 18. Ubicación del Municipio de Tamazula de Gordiano

Región 05 Sureste del Estado de Jalisco.

2.1.5.1.- Relieve.

Su orografía está caracterizada por una superficie conformada por zonas accidentadas (40%), zonas semiplanas (35%) y zonas planas (25%).  En su parte centro y oeste predominan altitudes que varían entre los 900 y los 1,500 metros sobre el nivel del mar, y en el resto del territorio las altitudes van de los 1,500 a los 2,100 metros sobre el nivel del mar, con excepción de una parte del noroeste, donde alcanzan hasta los 2,700 metros sobre el nivel del mar.

Fig.- 19. Relieve del Municipio de Tamazula de Gordiano Jalisco.

El municipio en 2010 contaba con 185 localidades, de las cuales, 28 era de dos viviendas y 55 de una. La cabecera municipal de Tamazula de Gordiano es la localidad más poblada con 18,787 personas, y representaba el 49.5 por ciento de la población, le sigue Vista Hermosa (Santa Cruz del Cortijo) con el 9.2, Villa de Contla (Contla) con el 5.4, Soyatlán de Afuera con el 4.1 y La Garita con el 2.8 por ciento del total municipal.

2.1.5.2.- Clima.-

El clima del municipio es Semicálido subhúmedo con lluvias en verano.  La temperatura media anual es de 21.3°C, con máxima de 30.2°C y mínima de 13.5°C.  El régimen de lluvias se registra entre los meses de junio, julio y agosto, contando con una precipitación media de 1,007 milímetros.

El municipio está situado en las cuencas de los ríos  Coahuayana y el río Grande de Tepalcatepec, surcándolo además los ríos de Tecalitlán, Belén y Ahuijullo; además de los arroyos de cauce de temporal La Campana y Las Higueras.

2.1.5.3.- Uso del suelo.

En lo que respecta al uso del suelo, en el municipio de Tamazula de Gordiano 15,275 Has. son utilizadas con fines agrícolas; se  destinan 47,396 has. para actividades pecuarias; un total de 53,800 has. tienen aptitud forestal; de igual forma 307 has. se destinan como suelo urbano; 13,472 tienen usos diversos. En lo que a la propiedad se refiere, una extensión de 77,472 hectáreas es propiedad privada y 52,841 es ejidal.

2.1.5.4.- Tipos de vegetación.

Los tipos de vegetación presentes en el municipio de Tamazula de Gordiano son:

- Bosque Tropical Caducifolio.

- Bosque de Pino.

- Bosque de Encino.

- Bosque de Galería.

- Pastizal.

Fig.- 20.  Tipos de vegetación y Uso del suelo del Municipio de Tamazula de Gordiano.

2.1.5.5.- Tipos de suelo.

Los tipos de suelo presentes en el municipio de Tamazula son los siguientes:

- Andosol

- Cambisol

- Fluvisol

- Leptosol

- Luvisol

- Phaeozem

- Regosol.

Fig.- 21. Tipos de suelo del Municipio de Tamazula de Gordiano.

2.1.5.6.- Aspectos sociodemográficos.

El municipio de Tamazula de Gordiano pertenece a la Región Sureste, su población en 2010 según el Censo de Población y Vivienda fue de 37 mil 986 personas; 48.7 por ciento hombres y 51.3 por ciento mujeres. Comparando este monto poblacional con el del año 2000, se obtiene que la población municipal disminuyó un 7.6 por ciento en diez años.

Tabla.- 8 Población por sexo, porcentaje en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.

2.1.5.7.- Principales actividades económicas.

Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura destacando el cultivo del maíz, caña de azúcar, frijol y hortalizas; frutales se cultiva mango y durazno. En la ganadería sus producciones principales son la crianza de ganado bovino de carne y leche, porcino, caprino, equino, colmenas y aves de carne y postura. Destaca la industria azucarera en el municipio.

Tabla.- 9  Principales cultivos del Municipio de Tamazula de Gordiano.

Anuario Estadístico Agrícola 2010. OEIDRUS

De la explotación forestal se aprovechan principalmente los bosques de la Sierra El Halo, en donde se encuentren maderas de diversas especies. Actualmente el municipio cuenta con 68 aprovechamientos forestales vigentes, con un volumen aproximado de 203,393 m3 (SEMARNAT).

2.1.5.8.- Taller de Planeación Municipal Participativa.

Como parte del diagnostico de los municipios que conforman la JIRCO y con la finalidad de conocer las situaciones problemáticas del Municipio de Tamazula de Gordiano, se realizó un taller de planeación municipal participativa donde estuvieron presentes representantes ejidales, instituciones educativas, funcionarios del H. Ayuntamiento, organizaciones civiles, dependencias gubernamentales, y sociedad en general.

A continuación se presenta un listado de las situaciones problemáticas que se mencionaron en dicho taller, así como algunas propuestas de solución establecidas por los asistentes.

2.1.5.9.- Situaciones Problemáticas:

- Contaminación atmosférica. (Quema de predios con caña de azúcar, emisiones del ingenio Tamazula, emisiones generadas por establecimientos comerciales, parque vehicular en malas condiciones)

- Deforestación de áreas boscosas para el establecimiento de actividades agropecuarias. (cultivos de maíz, siembra de pastos)

- Cambio de uso del suelo principalmente para el establecimiento de plantaciones de aguacate.

- Falta de tratamiento de aguas residuales, las cuales se vierten directamente al río Tamazula.

- Contaminación con residuos sólidos urbanos, y otro tipo de residuos del cauce del río Tamazula.

- Contaminación de aguas superficiales y mantos freáticos por pesticidas, lixiviados y residuos.

- Invasión y falta de reglamentación sobre el uso de la zona federal del río Tamazula para la extracción de materiales (arena, piedra etc.).

- Perdida de vegetación riparia principalmente por el avance de la frontera agrícola

- Baja participación de la ciudadanía y falta de conciencia ambiental.

- Personal insuficiente para vigilar el cumplimiento de la reglamentación ambiental.

- Falta de recursos e infraestructura.

- Falta de continuidad de proyectos ambientales.

- Crecimiento urbano sin control.

- Falta de ordenamiento ecológico del territorio.

- Falta de respuesta de las autoridades estatales y federales ante la denuncia de delitos ambientales.

- Establecimiento sin control de invernaderos los cuales no cuentan con licencia municipal, ni planes de manejo de sus residuos.

- Contaminación del suelo y agua generada por granjas porcícolas.

- Aceites vertidos  al drenaje por talleres mecánicos y restaurantes.

- Cacería furtiva.

Propuesta de Soluciones.-

- Crear grupos de ecología en las comunidades.

- Coordinación y participación de la CNC y pequeña propiedad para llevar a cabo reuniones de capacitación. Sobre las quemas.

- Reuniones con talleres para informar sobre el manejo de sus residuos y quien no cumpla se aplicaran sanciones.

- Cancelación de apoyos de gobierno sino se establecen ciertas áreas para reforestar.

- Fortalecer la dirección de ecología con recursos humanos.

- Establecimiento de visores en las comunidades con facultad para sancionar faltas al reglamento en materia de ecología.

- Revisión de reglamento para establecer atribuciones de los agentes en materia ambiental.

- Asesoramiento por parte de fomento agropecuario, CNC, CNPR para realizar proyectos que beneficien a los productores para el establecimiento de sistemas de riego por goteo.

- Informar donde se aplicaran los bonos de carbono que se obtendrán con la utilización del turbo generador del ingenio Tamazula.

- Mayor difusión y conciencia ciudadana para los problemas ambientales.

- Buscar empresas que recolecten aceites en restaurantes para la producción de biodiesel.

El municipio de Tamazula de Gordiano cuenta con un departamento de Ecología, pero carece de personal suficiente y capacitado para la operación de los diferentes programas. De igual forma no se cuenta con presupuesto asignado para su operación.

Actualmente se están desarrollando los siguientes programas y actividades:

- Inspeccionar, estudiar y dictaminar la poda y el derribo de  arbolado urbano.

- Inspeccionar, estudiar y dictaminar la limpia y relimpia de vegetación herbácea y arbustiva en terrenos agropecuarios y forestales.

- Inspeccionar, evaluar y recibir notificaciones de uso de fuego para el cumplimiento de la NOM-015–SEMARNAT/SAGARPA-2007 que establece las especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego en los terrenos forestales y en los terrenos de uso agropecuario.

- Campañas de reforestación y donación de árboles.

- Campañas de limpieza.

- Organización de eventos conmemorativos según el calendario ambiental

- Difusión de información sobre diversas temáticas ambientales en el canal del  Ayuntamiento.

- Programa Municipal de Separación de los Residuos.-  (Programa de Manejo de Pilas y Baterías Usadas “Ponte las Pilas en su Lugar”; Programa de Manejo de Envases Vacíos de Agroquímicos “Campo Limpio”; Programa de Recolección Diferenciada de los Residuos Sólidos Urbanos; Programa de recolección de Residuos Orgánicos y Producción de Composta).

- Modulo Demostrativo de Ecotécnias.- Farmacia viviente; Elaboración de lombricomposta.

- Educación Ambiental.- Cultura del agua, Separación de los Residuos, Biodiversidad.

2.1.6.- Zapotiltic.

El Municipio de Zapotiltic limita al norte con los municipios de Zapotlán el Grande y Tamazula; al sur con Tuxpan y Tecalitlán; al oriente con Tecalitlán y Tamazula y al poniente con Tuxpan y Zapotlán el Grande.  Cuenta con una extensión territorial de 510.92 kms2 que representan el 0.32% de la superficie del estado de Jalisco.

Fig.- 22 Ubicación del Municipio de Zapotiltic en la Región Sur de Jalisco.

El municipio en 2010 contaba con 30 localidades, de éstas, 4 eran de dos viviendas y 10 de una. La cabecera municipal de Zapotiltic es la localidad más poblada con 22 mil 833 personas, y representaba el 78.2 por ciento de la población, le sigue El Rincón con el 8.9, Tasinaxtla con el 2.5, El Coahuayote con el 2.3 y Villa Lázaro Cárdenas con el 1.5 por ciento del total municipal.

2.1.6.1.- Relieve.

La mayor parte de la superficie está conformada por zonas semiplanas (65%), zonas planas (26%), y zonas accidentadas (9%). En las partes norte y este, predominan las altitudes entre 1,100 y 1,700 metros; hacia su parte oeste varían entre 1,700 y 2,000 metros.

Fig.- 23  Relieve del Municipio de Zapotiltic.

2.1.6.2.- Clima.

El clima del municipio es Semicálido subhúmedo con lluvias en verano. La temperatura va de los 16 – 22°. El Rango de precipitación va de los  800 – 1 100 mm. Al año. El régimen de lluvias se presenta en los meses de Junio, Julio y Agosto.

El municipio pertenece a la región hidrológica Armeria-Coahuayana; cuenta con el río Tuxpan-Tamazula que cruza por su territorio; así cómo los arroyos de Taximaxtla, Aserradero, Tía Pancha, Las Juntas y Ocotillos entre varios más, cuenta también con los manantiales de El Cortijo, El Rincón y Taxinastla y la presa el Calaque.

2.1.6.3.- Uso del Suelo.

En lo que respecta al uso del suelo, en el Municipio de Zapotiltic un total de 16,777 Has; se destinan para las actividades agrícolas, de igual forma 12,273.44 Has. son utilizadas para actividades pecuarias; Un total de 2,331 Has. son de uso forestal y 233 Has. son de uso urbano. Cabe mencionar que un total de  22,706 Has.  tienen otro uso.

2.1.6.4.- Tipos de Vegetación.

Los tipos de vegetación presentes en el Municipio de Zapotiltic son:

- Bosque Tropical Caducifolio.

- Bosque de Pino – Encino.

- Bosque de Galería.

- Bosque de Encino

- Pastizal

Fig.- 24  Uso del Suelo y Vegetación del Municipio de Zapotiltic.

2.1.6.5.- Tipos de Suelo.

Los tipos de suelo existentes en el Municipio de Zapotiltic son los siguientes:

- Arenosol

- Cambisol

- Leptosol

- Luvisol

- Phaeozem

- Regosol

- Vertisol

Fig.- 25 Tipos de Suelo del Municipio de Zapotitltic.

2.1.6.6.- Aspectos sociodemográficos.

La población del Municipio de Zapotiltic en 2010 según el Censo de Población era de 29192 personas; 48.6 por ciento hombres y 51.4 por ciento mujeres. Comparando este monto poblacional con el del año 2000, se obtiene que la población municipal aumentó un 0.7 por ciento en diez años.

Tabla.- 10. Población por sexo, porcentaje en el municipio Zapotiltic, Jalisco.

2.1.6.7.- Principales actividades económicas.

Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura, destacando el cultivo de caña de azúcar, le sigue el maíz, sorgo, jícama y tomate. En la ganadería sus producciones principales son la cría de bovino de carne y leche, porcino, aves de carne y postura, y colmenas.

Tabla 11.- Principales cultivos del Municipio de Zapotiltic.

Anuario Estadístico Agrícola 2010. OEIDRUS.

La principal actividad es la industria de la transformación, que produce cal, cemento y marmolina, encontrándose ubicada en el municipio la fábrica de “Cementos Tolteca”.

La minería está representada por yacimientos de minerales no metálicos, sobresaliendo la explotación de cal.

En la explotación forestal principalmente se explotan los bosques de pino y encino. Actualmente en el Municipio se cuenta con solo 2 aprovechamientos forestales autorizados, con un volumen aproximado por aprovecharse de 9,828 m3  (SEMARNAT).

2.1.6.8.- Taller de Planeación Municipal Participativa.

Como parte del diagnostico de los municipios que conforman la JIRCO y con la finalidad de conocer las situaciones problemáticas del Municipio de Zapotitltic, se realizó un taller de planeación municipal participativa donde estuvieron presentes representantes ejidales, instituciones educativas, funcionarios del H. Ayuntamiento, organizaciones civiles, dependencias gubernamentales, y sociedad en general.

A continuación se presenta un listado de las situaciones problemáticas que se mencionaron en dicho taller, así como algunas propuestas de solución establecidas por los asistentes.

2.1.6.9.- Situaciones Problemáticas:

- Sobrexplotación de los mantos acuíferos.

- Falta de fuentes empleo en la industria de la cal.

- Uso excesivo de químicos en la agricultura.

- Falta de tratamiento de aguas residuales.

- Falta de cultura ambiental de los ciudadanos.

- Abandono del campo por no ser redituable. (falta de interés en el cultivo y la ganadería).

- falta de organización y unión.

- Mala disposición final de los residuos (falta de recursos para el establecimiento de un centro de acopio)

- Falta de organización

- No hay unificación de programas de las diferentes dependencias gubernamentales.

- Falta de comunicación a la ciudadanía sobre programas del ayuntamiento. (reforestación)

- Falta de programas de apoyo a los agricultores.

- Problemas de salud por aplicación de agroquímicos.

- Contaminación por cementeras y caleras.

- Pérdida de conocimiento sobre el uso de plantas medicinales.

- Descarga de drenajes de las rancherías y localidades hacia el río.

- Uso de cohetones para destruir nubes, esto por parte de propietarios de invernaderos.

- Incorrecta separación de los residuos.

- Contaminación del rio por parte de empresas marmoleras.

- Contaminación por automotores.

- Contaminación auditiva.

- No se cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales, las cuales se vierten directamente al río.

- Establecimiento sin control de invernaderos. (no cuentan con autorizaciones de uso del suelo, ni licencias municipales, así como manejo inadecuado de sus residuos.).

- Contaminación atmosférica por la quema de caña de azúcar.

Propuesta de Soluciones.-

1) Que el ayuntamiento promueva en coordinación con las dependencias estatales y federales los programas, apoyos y capacitaciones en materia agrícola.

2) Que se retomen los objetivos originales de las presas el carrizo y vista hermosa para establecer los sistemas de riego en el municipio de Zapotiltic.

3) Informar a la ciudadanía sobre los proyectos de las presas.

4) Promover que el consejo de educación implante el programa escuela para padres en las escuelas.

5) Instalar plantas de tratamiento y/o humedales en las comunidades del municipio. (realizar una visita al humedal en Texcoco para ver su funcionamiento).

6) Investigar con CEMEX el asunto del manejo de los residuos.

7) Dar continuidad al proyecto de composteo de residuos orgánicos, esto con la finalidad de reducir el depósito en el relleno sanitario intermunicipal.

8)  Comunicación directa entre ayuntamiento e instituciones sobre los programas de reforestación.

9) Oficial mayor entrevistara a los inspectores de educación y directores de escuelas para organizar un evento de reforestación en el mes de julio, mes del bosque. De igual forma buscar ejidatarios que tengan parcelas donde se puedan realizar reforestaciones.

10) Adecuar reglamentos para el uso de cohetones por parte de propietarios de invernaderos.

11) Compromiso por parte del regidor de rastro para proporcionar información, para ponerse en contacto con la persona en Texcoco que maneja lombricomposta.

El municipio cuenta con un departamento de ecología, pero no se tiene un presupuesto asignado para su operación.

Actualmente se desarrollan los siguientes programas y actividades:

- Programa CEMARET.- cuidar el medio ambiente responsabilidad de todos.

- Programa de reforestación.- se realiza en escuelas, agencias y delegaciones municipales.

- Dictaminación del Derribo de arbolado.

- Sanción de quemas clandestinas.

- Recolección de baterías usadas.

- Separación de los residuos (este programa se estuvo llevando un tiempo, pero actualmente no se cumple en su totalidad)

- Eventos conmemorativos del calendario ambiental.

- Concurso de reciclaje.

- Educación ambiental.- charlas en escuelas sobre calentamiento global, separación de los residuos y energías alternativas.

2.1.7.- Tuxpan.

Los límites territoriales  del Municipio de Tuxpan son, al Norte con Zapotlán el Grande y el municipio de Zapotiltic, al Este con los Municipios de Zapotiltic y Tecalitlán, al Sur con el Municipio de Pihuamo y el Estado de Colima, al Oeste con Tonila, Zapotitlán de Vadillo y el Estado de Colima.

Su extensión territorial es de 550.23 Km2   lo que representa el 0.68% de la superficie del Estado de Jalisco y el 12 % aproximadamente de la región.

Fig.- 26.  Ubicación del Municipio de Tuxpan en la Región 06 Sur del Estado de Jalisco.

El municipio en 2010 contaba con 77 localidades, de éstas, 11 eran de dos viviendas y 32 de una. La cabecera municipal de Tuxpan es la localidad más poblada con 27 mil 523 personas, y representaba el 80.5 por ciento de la población, le sigue La Higuera con el 3.6, San Juan Espanatica con el 2.8, Atenquique con el 2.3 y Platanar con el 1.3 por ciento del total municipal.

2.1.7.1.- Relieve.

El Municipio está conformado por: zonas planas en un 42% de la superficie; Zonas semi - planas 41%; zonas accidentadas 17%.

En las partes sur y centro se extiende el valle con altitudes que van de los 600 a 1,500 metros sobre el nivel del mar; el resto del territorio y hacia el oeste, se localizan altitudes que van de los 1,500 a los 3,000

Fig.- 27.  Relieve del Municipio de Tuxpan.

2.1.7.2.- Clima.

El clima del municipio es Semicálido subhúmedo con lluvias en verano.  La temperatura media anual es de 21.5°C, y tiene una precipitación media anual de 785.4 milímetros, con régimen de lluvia en los meses de julio a octubre.

Cuenta con dos ríos de aguas permanentes Tuxpan y el Tule; los arroyos de Barranca de Beltrán, Las Margaritas y Atenquique. Sus principales cuerpos de agua son las lagunas y presas La Citala, Los Fierros, El Cine, San Juan, Los Muros y el Platanar.

2.1.7.3.- Uso del suelo.

En los que al uso del suelo se refiere en el Municipio de Tuxpan 18,570 has. son utilizadas con fines agrícolas; 22,088 has. se destinan a las actividades  pecuarias; 7,179 has. son de uso forestal; 390 has. son utilizadas para suelo urbano; y 5,948  hectáreas tienen otro uso, no especificándose el uso de 848 has.

En lo que a la propiedad se refiere, una extensión de 37,756 hectáreas es privada y otra de 16,419 es ejidal; no existe propiedad comunal. De 848 hectáreas no se especifica el tipo de propiedad.

Fig.- 28.  Uso del suelo y vegetación del Municipio de Tuxpan.

2.1.7.4.- Tipos de vegetación.

Los tipos de vegetación del Municipio de Tuxpan son:

- Bosque Tropical Caducifolio.

- Bosque Tropical Subcaducifolio

- Bosque de Pino.

- Bosque de Encino.

- Bosque de Galería.

- Pastizal.

2.1.7.5.- Tipos de suelo.

Los tipos de suelo existentes en el Municipio de Tuxpan son:

- Andosol.

- Cambisol

- Fluvisol

- Leptosol

- Luvisol

- Phaeozem

- Regosol

- Vertisol

Fig.- 29. Tipos de suelo del Municipio de Tuxpan.

2.1.7.6.- Aspectos sociodemográficos.

La población del Municipio de Tuxpan  en 2010 según el Censo de Población era de 34182 personas; 48.1 por ciento hombres y 51.9 por ciento mujeres. Comparando este monto poblacional con el del año 2000 se obtiene que la población municipal aumentó un 3.1 por ciento en diez años.

Tabla.-11. Población por sexo, porcentaje en el municipio de Tuxpan, Jalisco.

2.1.7.7.- Principales actividades económicas.

Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura destacando el cultivo de caña de azúcar, maíz, frijol, jícama, camote, tomate, garbanzo, jitomate y cacahuate. En la ganadería sus producciones principales son la cría de ganado bovino de carne y leche, porcino, ovino, caprino, aves de carne y postura y colmenas.

Tabla 12.-  Principales cultivos del Municipio de Tuxpan.

Anuario Estadístico Agrícola 2010. OEIDRUS.

En la explotación forestal se explotan los bosques de pino, fresno, madroño y encino. Actualmente en el municipio de Tuxpan se cuenta con 5 aprovechamientos forestales auorizados, con un volumen aproximado por aprovecharse de 7,930 m3.

Cuenta también con atractivos naturales como son los bosques localizados en el volcán de Colima, en el Saucillo, Cerro Peña Colorada y Platanar; las barrancas de Analcinic; y las minas y el manantial Tizatirla. Entre los atractivos turísticos de tipo religiosos se encuentran el Templo Parroquial de Tuxpan y el Santuario de la Virgen del Platanar.

2.1.7.8.- Taller de Planeación Municipal Participativa.

Como parte del diagnostico de los municipios que conforman la JIRCO y con la finalidad de conocer las situaciones problemáticas del Municipio de Tuxpan, se realizó un taller de planeación municipal participativa donde estuvieron presentes representantes ejidales, instituciones educativas, funcionarios del H. Ayuntamiento, organizaciones civiles, dependencias gubernamentales, y sociedad en general.

A continuación se presenta un listado de las situaciones problemáticas que se mencionaron en dicho taller, así como algunas propuestas de solución establecidas por los asistentes.

2.1.7.9.- Situaciones Problemáticas:

- Falta de tratamiento de aguas residuales (actualmente se cuenta con un proyecto ejecutivo y el terreno para la planta de tratamiento, faltan los recursos económicos).

- Manejo inadecuado de los residuos (no se cuenta con la infraestructura necesaria) falta de conocimiento de la población sobre el Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos. No existe programa de separación de los residuos.

- Quemas de predios con caña de azúcar.

- Deforestación.

- Cambio de uso del suelo para el establecimiento de plantaciones de aguacate.

- Sobrexplotación de mantos acuíferos para el riego.

- Establecimiento sin control de invernaderos.

- Invernaderos de arándano y frambuesa y uso desmedido de agroquímicos.

- Emisiones a la atmosfera por parte de ladrilleras y falta de tecnologías adecuadas.

- Descarga de aguas residuales.

- Quemas agropecuarias sin control y uso indiscriminado de agroquímicos.

- Cambio climático (afectación a cultivos).

- Contaminación del río.

- Tala inmoderada y no existen programas de reforestación.

- Quema de pastizales lo cual provoca afectación de arbolado en las orillas de caminos.

- Uso indiscriminado de agroquímicos, así como falta de lugares de disposición de envases vacíos de agroquímicos.

- Falta de conciencia ambiental.

- Establecimiento de pozos profundos para extracción de agua sin control.( falta mayor control por parte de CNA)

- Descargas de aguas residuales de las plantas de las industrias (Atenquique, Ingenio Tamazula).

- Vertedero en malas condiciones (clausurado por no cumplir la reglamentación de SEMADES).

- Falta de Seguimiento a programas de educación ambiental.

- Decisiones unilaterales por parte de las dependencias (corrupción).

Propuesta de Soluciones.-

1) Participar en reunión SIMAR – SUR sureste. El próximo jueves 28 de junio en Tamazula de Gordiano, Donde se presentara el proyecto de “Oxidación Térmica de Residuos y producción de Electricidad” (asistencia  Por parte del Grupo Industrial Salgado).

2) Control de ingreso de aguas residuales al municipio.

3) Establecer multas. (Responsables: Departamento de Reglamentos y  Ecología del Ayuntamiento.)

4) Que los ayuntamientos respeten las cuentas sobre aguas negras.

5) Que los municipios destinen recursos de las cuentas de aguas negras para crear una procuraduría intermunicipal para delitos en materia de aguas. (Responsable: catastro municipal)

6) Aplicación de normas y reglamentos. (Responsables: gobiernos, estatales, federales, municipales)

7) Verificar factibilidad para establecer pozos de absorción y sistemas de captación de agua. (Responsables: Departamentos  de Agua Potable y Obras Públicas del Ayuntamiento).

8) Fortalecer reforestación para recuperar la captación de agua. (Responsables: Regiduría y Dirección de Ecología)

9) Vinculación de instituciones educativas con la población a través de proyectos de desarrollo tecnológico en materia de medio ambiente. (Ruth  Padilla Muñoz; Directora del Sistema de Educación Media Superior)

10) Establecer convenio con el comité estatal de vinculación con el sector productivo CBTIS.  Y la Universidad de Guadalajara.

11) Identificar necesidades y establecer prioridades para la vinculación con empresas e instituciones educativas.

12) Establecer un programa de reforestación.

Cabe mencionar que el municipio de Tuxpan  cuenta con un departamento de Ecología, el cual tiene un presupuesto asignado para su operación en el año 2012 de $230,000. Se realizan las siguientes actividades:

- Brigadas de saneamiento.- eliminación de tiraderos de basura clandestinos; limpieza de la vía pública.

- Visitas de Inspección a ladrilleras.-

- Quemas controladas en predios agrícolas.

- Limpieza de la rivera del río, específicamente en el área de Tizatirla.

- Programa de reforestación.

- Acopio de llantas usadas.

- Recolección de los residuos sólidos urbanos.

- Educación Ambiental.- Espacio de Cultura del Agua; Guía de especies de fauna del área de Tizatirla.

2.1.8.- Tecalitlán.

El municipio de Tecalitlán se localiza al sureste del estado de Jalisco, de características montañosas, encontrándose ramificaciones que se desprenden de la Sierra Madre Occidental a una altura de 1 mil 600 metros sobre el nivel del mar. El municipio tiene una superficie de 1 mil 326.44 km2; limita al norte con los municipios de Tuxpan y Tamazula de Gordiano, al sur con el estado de Michoacán, al este con el municipio de Jilotlán de los Dolores y al oeste con el municipio de Pihuamo.

Fig.- 30.  Ubicación del Municipio de Tecalitlán, en la Región 05 Sureste del Estado de Jalisco.

El municipio en 2010 contaba con 180 localidades, de las cuales, 32 era de dos viviendas y 64 de una. La cabecera municipal de Tecalitlán es la localidad más poblada con 12,411 personas, y representaba el 73.7 por ciento de la población, le sigue Fraccionamiento Acueducto con el 4.8, La Purísima con el 3.5, Ahuijullo con el 1.7 y Santiago con el 0.9 por ciento del total municipal.

2.1.8.1.- Relieve.

La mayor parte de la superficie del Municipio de Tecalitlán está conformada por zonas planas (60%) siguiéndolas en importancia las zonas semiplanas (28%) y luego las zonas accidentadas (12%), todas ellas conforman el 100% de la superficie de este municipio.

Fig.- 31. Relieve del Municipio de Tecalitlán.

2.1.8.2.- Clima.-

El Clima que se presenta en el Municipio de Tecalitlán es el semicálido subhúmedo con lluvias en verano, la precipitación oscila de los 800 – 1 300 mm.

el municipio esta situado entre las cuencas de los ríos Tuxpán o Coahuayana y el río Grande de Tepalcatepec, surcándolo además los ríos Tecalitlán, el de Belén y el de Ahuijullo; los arroyos temporales de La Campaña y el de Las Higueras.

2.1.8.3.- Uso del suelo.-

En lo que respecta al uso del suelo en el Municipio de Tecalitlán 6,407 Has. son utilizadas con fines agrícolas; 37,200 se destinan para actividades pecuarias ; 79,055  son de uso forestal, 145 son de uso urbano; 7,382 tienen otro uso y del resto, 2,453, no se especifica su uso. En lo que a la propiedad se refiere, una extensión de 111,369 hectáreas son de propiedad privada; y 18,822 son ejidales; de las restantes 2,453 tampoco se especifica el tipo de propiedad.

2.1.8.4.- Tipos de vegetación.

Los tipos de vegetación presentes en el Municipio de Tecalitlán son:

- Bosque de Pino.

- Bosque de Encino.

- Bosque Tropical Caducifolio.

- Bosque de Galería.

- Pastizal.

Fig.- 32.  Uso del Suelo y Tipos de Vegetación del Municipio de Tecalitlán.

2.1.8.5.- Tipos de suelo.-

Los tipos de suelo existentes en el municipio de Tecalitlán son los siguientes:

- Regosol (29.13%),

- Phaeozem (25.19%),

- Cambisol (21.64%),

- Luvisol (11.55%),

- Leptosol (5.59%),

- Arenosol (2.63%),

- Andosol (1.87%)

- Vertisol (1.35%)

Fig.-33. Tipos de suelo del Municipio de Tecalitlán.

2.1.8.6.- Aspectos sociodemográficos.

El municipio de Tecalitlán pertenece a la Región Sureste, su población en 2010 según el Censo de Población y Vivienda fue de 16 mil 847 personas; 48.8 por ciento hombres y 51.2 por ciento mujeres.  Comparando este monto poblacional con el del año 2000, se obtiene que la población municipal disminuyó un 6.6 por ciento en diez años.

Tabla.- 12.  Población por sexo, porcentaje en el municipio de Tecalitlán, Jalisco.

2.1.8.7.- Principales actividades económicas.

Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura destacando el cultivo del maíz, caña de azúcar, frijol y hortalizas entre los principales; en frutales se cultiva mango y durazno. En la ganadería sus producciones principales son la crianza de ganado bovino de carne y leche, porcino, caprino, equino, colmenas y aves de carne y postura. Destaca también la industria azucarera.

Tabla.- 13.  Principales cultivos del Municipio de Tecalitlán.

Anuario Estadístico Agrícola 2010. OEIDRUS.

En la minería se explotan fondos de fierro y manganeso entre los minerales metálicos, y barita, ópalo y cristal de roca entre los minerales no metálicos. Se explotan principalmente los bosques de la Sierra El Halo, donde se encuentran maderas de diversas especies. Actualmente en el Municipio se cuenta con 90 aprovechamientos forestales autorizados, con un volumen aproximado por aprovecharse de 313,451 m3  (SEMARNAT).

2.1.8.8.- Taller de Planeación Municipal Participativa.-

Como parte del diagnostico de los municipios que conforman la JIRCO y con la finalidad de conocer las situaciones problemáticas del Municipio de Tecalitlán, se realizó un taller de planeación municipal participativa donde estuvieron presentes representantes ejidales, instituciones educativas, funcionarios del H. Ayuntamiento, organizaciones civiles, dependencias gubernamentales, y sociedad en general.

A continuación se presenta un listado de las situaciones problemáticas que se mencionaron en dicho taller, así como algunas propuestas de solución establecidas por los asistentes.

2.1.8.9.- Situaciones Problemáticas:

- Tumba de montes para sembrar pastos.

- Falta de agua.

- Falta de ayudas del gobierno.

- Falta de bordos para captar agua.

- Escases de agua.

- Falta de higiene.

- Contaminación.

- Falta de cultura ambiental, indiferencia, producción de basura, falta de separación de la basura, derribo de arbolado, mala disposición de envases de agroquímicos.

- Falta de educación ambiental en general.

- Falta de tratamiento de aguas residuales.

- Falta de valores desde el hogar a los niños.

- Quemas.

- Falta de programas efectivos para el reciclaje.

- Indiferencia y falta de visión de futuro, permisos para talar el bosque discriminadamente, en complicidad con los mismos técnicos forestales y autoridades (corrupción).

- Tala indiscriminada de árboles.

- Mal uso del agua.

- Monocultivos.

- Explotación de minería, (se acaban los cerros) afectación del microclima.

- Falta de recursos.

- Contaminación generada por pesticidas y residuos de invernaderos.

- Falta de campañas publicitarias para los programas ambientales. Ejemplo el programa Campo limpio.

- Existen programas ambientales, pero la gente no los respeta.

- No se aplican los reglamentos.

- Distribución irregular del agua para uso domestico.

- Falta de medidores de agua.

Propuesta de Soluciones.-

Tumba de montes para sembrar pastos:

1) Que el gobierno no de apoyos para sembrar pasto,

2) Analizar el tipo de vegetación para poder dar permisos para empastar (hacer estudios de los suelos).

3) Reforestaciones con especies nativas.

4) Capacitación a propietarios de tierras, campesinos, ejidatarios.

5) Que exista coordinación entre las dependencias, y aplicación de la ley por parte de la SEMARNAT y PROFEPA.

Falta de ayudas del gobierno.

6) Dar los programas adecuados, y realizar juntas para exponer los programas específicos  de cada dependencia.

7) Que los programas lleguen a todos los ejidatarios.

8) Supervisión para darle seguimiento y cumplimiento a los programas.

9) Motivar a las personas a participar.

Agua.

10) Planta de tratamiento de aguas residuales en proceso, se aprobó en cabildo, y ya existen recursos de CNA para iniciarla.

11) Estudio de factibilidad para construcción de presas.

12) Rehabilitación de bordos de almacenamiento de agua (geo membranas).

13) Reforestación.

14) Buscar apoyos de silvicultura comunitaria, que los ejidos se empiecen a apropiar del manejo de sus recursos forestales, generando valor agregado en sus productos.

15) Espacios para el ecoturismo.

16) Sistemas de captación de agua pluvial.

17) Sistemas eficientes de conducción de agua.

18) Empedrado de calles.

19) Dar seguimiento a campañas de sensibilización sobre el cuidado del agua.

20) Instalar trampas de aceites y grasa.

Actualmente el municipio no cuenta con un departamento de Ecología, dichas funciones las realiza personal encargado del programa Agenda Desde lo Local. De igual forma no se cuenta con un presupuesto asignado para la realización de diversas actividades.

Se realizan los siguientes programas y actividades:

- Actualmente se cuenta con el Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, el cual está aprobado por el H. Cabildo Municipal y avalado por la SEMARNAT.

- Programa de recolección de residuos electrónicos a través de la SEMADES.

- Se lleva a cabo el programa de Recolección de residuos peligrosos. ECO VIA.

- Programa de recolección de envases vacíos de agroquímicos Campo Limpio.

- Programa de reforestación en coordinación con planteles educativos.

2.1.9.- Pihuamo.

El municipio de Pihuamo colinda al Norte con los Municipios de Tecalitlán y Tuxpan, al Sur con el Estado de Michoacán, al Oriente con Tecalitlán y al Poniente con el Municipio de Tonila y el Estado de Colima. Su extensión territorial es de 1007.9 Km. cuadrados que representa el 1.05% de la superficie del Estado de Jalisco.

Fig.- 34. Ubicación del Municipio de Pihuamo en la Región 05 Sureste del Estado de Jalisco.

El municipio en 2010 contaba con 122 localidades, de las cuales, 17 eran de dos viviendas y 54 de una. La cabecera municipal de Pihuamo es la localidad más poblada con 6 mil 838 personas, y representaba el 56.4 por ciento de la población, le sigue El Pozo Santo (Crucero del Tule) con el 7.4, La Estrella con el 5.0, San José del Tule con el 3.2 y Santa Cruz con el 2.6 por ciento del total municipal.

2.1.9.1.- Relieve.

Su orografía está caracterizada por zonas accidentadas (62%), el suelo es bastante quebrado, tomando como base la cabecera municipal, sobresalen las formaciones montañosas de Los Huizaches, los cerros: de La Mina de La Plomosa, de La Higuera y Montelongo; barranca del Calabozo, Sierra del Limón: cerros de la Relumbrosa y Belén al norte; al sur, los cerros de La Cofradía y El Encino, Filo de la Piedra, Imán y del Cacao; al este, La Nogalera, El Rincón Verde, La Cajita, del Rasguño de las Piedras, del Pochote, Ferrería y Acaladero, y al oeste, Santa Cruz, EL Picacho de Talayote, de las Palmas, EL Saucito, Las Lomas de la Oera y de la Cruz. También hay zonas planas (20%) y semiplanas (18%).

Fig.- 35. Relieve del Municipio de Pihuamo.

2.1.9.2.- Clima.

Su clima se clasifica como semiseco con otoño y primavera secos y semicálidos, sin cambio térmico invernal definido. La temperatura media anual es de 22° C, una máxima de 34.2° C y la mínima de 13.5° C. Cuenta con una precipitación media de 695.9 milímetros. El promedio de días con heladas es de 0.5 días al año.

Sus recursos hidrológicos son proporcionados por los ríos: Tuxpan, El Naranjo, Tula, Pihuamo, Jilotlancillo, Barreras, El Cañón y Abijullo; por los arroyos: La Tapachera, Colomos, El Frayle, Guadalupe y Encantado, además de otros de menor importancia; por la presa de La Estancia y Los Bordos, así como La Estrella y La Suiza.

2.1.9.3.- Uso del Suelo.

En lo que a uso del suelo se refiere en el Municipio de Pihuamo 24,097 has. se destinan para actividades agrícolas. 31,865 has en la actividad pecuaria;  2,918 has tienen uso forestal. 165 has son de suelo urbano. 41,740 has otro uso.  En lo que a la propiedad se refiere, una extensión de 56,008 hectáreas es privada 44,777 has es ejidal; no existiendo propiedad comunal.

2.1.9.4.- Tipos de vegetación.

Los tipos de vegetación presentes en el Municipio de Pihuamo son:

- Bosque de pino.

- Bosque de encino.

- Bosque Tropical caducifolio.

- Bosque Tropical Subcaducifolio.

- Pastizal.

Fig.- 36. Uso del Suelo y Vegetación del Municipio de Pihuamo.

2.1.9.5.- Tipos de suelo.

Los tipos de suelo presentes en el municipio de Pihuamo son:

- Leptosol

- Phaeozem

- Luvisol

- Regosol

- Vertisol

- Cambisol

- Fluvisol

- Gleysol

Fig. 37 tipos de suelo del Municipio de Pihuamo.

2.1.9.6.- Aspectos sociodemográficos.

El municipio de Pihuamo pertenece a la Región Sureste, su población en 2010 según el Censo de Población y Vivienda fue de 12 mil 119 personas; 49.9 por ciento hombres y 50.1 por ciento mujeres. Comparando este monto poblacional con el del año 2000, se obtiene que la población municipal disminuyó un 14.1 por ciento en diez años.

Tabla.- 14.  Población por sexo, porcentaje en el municipio de Pihuamo, Jalisco.

2.1.9.7.- Principales actividades económicas.

Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura destacando el cultivo de caña, sorgo y frijol; en la ganadería sus producciones principales son la crianza de ganado bovino de carne y leche, porcino, ovino, caprino, aves de carne y postura y colmenas.

Tabla 15. Principales cultivos del Municipio de Pihuamo.

Anuario Estadístico Agrícola 2010. OEIDRUS.

Destaca también la explotación forestal en donde principalmente se explota pino, encino, roble, nogal, fresno, tepehuaje, caoba, parota, palo blanco, cedro rojo, rosa morada y primavera. Cabe mencionar que actualmente en el municipio de Pihuamo se cuenta con 5 aprovechamientos forestales autorizados, con un volumen aproximado por aprovecharse de 33,082 m3  (SEMARNAT).

En el caso de la extracción minera, en el municipio se encuentra establecida la mina “Las Encinas”, dicha mina cuenta con yacimientos de oro, plata, plomo, cobre, zinc, mercurio, níquel y manganeso, y de los minerales no metálicos yacimientos de barita, asbesto, talco, calcita, yeso y cal.  En la pesca se captura carpa, trucha, lobina, tilapia y chacal. Se pueden admirar en el municipio gran cantidad de petroglifos y los paisajes de los bosques naturales localizados en Las Moras, Ferrerías, cerros Naranjo y Belén, bordo La Estrella y presa La Estancia.

2.1.9.8.- Taller de Planeación Municipal Participativa.

Como parte del diagnostico de los municipios que conforman la JIRCO y con la finalidad de conocer las situaciones problemáticas del Municipio de Pihuamo se realizó un taller de planeación municipal participativa donde estuvieron presentes representantes ejidales, instituciones educativas, funcionarios del H. Ayuntamiento, organizaciones civiles, dependencias gubernamentales, y sociedad en general.

A continuación se presenta un listado de las situaciones problemáticas que se mencionaron en dicho taller, así como algunas propuestas de solución establecidas por los asistentes.

2.1.9.9.- Situaciones Problemáticas:

- Agua (escases, contaminación)

- Basureros clandestinos.

- Quema de basura y quemas agrícolas

- Falta de tratamiento de aguas residuales.

- Deforestación clandestina.

- Prácticas inadecuadas de aprovechamiento

- Minería clandestina (contaminación por arsénico, plomo) falta de regulación por parte de las dependencias gubernamentales.

- Contaminación de aguas superficiales por minería.

- Red de distribución de agua en mal estado y ordeña del sistema de distribución del agua.

- conversión de ecosistemas naturales a agrícolas y ganaderos (cambio de uso de suelo).

- Contaminación y azolve de cuerpos de agua.

Propuesta de Soluciones.-

1) Pozos con mayor profundidad.

2) Evitar la deforestación.

3) Reforestación.

4) Alternativas de forraje para el ganado (producción de Jamaica)

5) Plan integral de manejo del agua y recursos naturales en la cuenca (diagnóstico, restructuración de red de la cabecera municipal, mantenimiento adecuado de tanques, tanques de sedimentación)

6) Regulación de minas (revisión de permisos de exploración por autoridades federales).

7) Programa de servicios ambientales.

8) Crear un corredor ecológico en la cuenca, aprovechando la infraestructura e información con que se cuenta del corredor de la Sierra del Tigre.

Actualmente el Municipio de Pihuamo no cuenta con un departamento de ecología, por tal motivo el regidor que tiene la comisión de ecología es el encargado de realizar dichas funciones.

Se están realizando las siguientes actividades y programas:

- Acopio de pilas y baterías usadas.

- Participación en el  SIMAR SUR-SURESTE.

- Programa de acopio de plástico PET.

- Recolección de llantas usadas.

- Proyecto de alumbrado público ecológico.

2.1.10.- Tonila.

La extensión territorial del Municipio de Tonila es de 225.99 km2 la cual representa el 2.86% de la superficie del Estado.

Sus colindancias son al norte, con los municipios de Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán el Grande y Tuxpan; al sur con el municipio de Tuxpan y el Estado de Colima; al este con el municipio de Tuxpan; al oeste con el Estado de Colima y el municipio de Zapotitlán de Vadillo.

Fig.- 37.  Ubicación del Municipio de Tonila en la región sur del Estado de Jalisco.

El municipio en 2010 contaba con 16 localidades, de las cuales, 1 eran de dos viviendas y 7 de una. San Marcos es la localidad más poblada con 3 mil 361 personas, y representaba el 46.3 por ciento de la población, le sigue Tonila con el 42.9, La Esperanza con el 5.1, Tenexcamilpa con el 3.1 y La Cofradía con el 1.0 por ciento del total municipal.

2.1.10.1.- Relieve.

El 38% de la superficie del Municipio de Tonila esta conformada por zonas accidentadas que se localizan en la parte noroeste, ocupada por el Volcán y Nevado de Colima; el 32% son zonas semiplanas o laderas; y el 30% por zonas planas.

Fig.- 38. Relieve del Municipio de Tonila.

2.1.10.2.- Clima.

El clima del municipio es semiseco y semicálido, húmedo con invierno y primavera secos, sin estación invernal definida. La temperatura media anual es de 25°C, con una precipitación media anual de 1,187.9 milímetros, con régimen de lluvias en los meses de julio a septiembre.

Cuenta con dos ríos de aguas permanentes: Tuxpan y Barranca del Muerto; los arroyos de cauce permanente La Tuna, Cachepehual, El Rosario y otros más. Además cuenta con manantiales alimentados por el Nevado de Colima y el arroyo de Beltrán que limita al municipio con Tuxpan por el lado oriente.

2.1.10.3.- Tipos de vegetación.-

Los tipos de vegetación presentes en el Municipio de Tonila son:

- Bosque Tropical Caducifolio.

- Bosque Tropical Subcaducifolio.

- Bosque de Galería.

- Bosque de Encino – Pino.

- Pastizal.

Fig.- 39. Tipos de vegetación y uso del suelo del Municipio de Tonila.

2.1.10.4.- Tipos de suelo.-

Los tipos de suelo presentes en el municipio de Tonila son:

- Cambisol

- Regosol

- Phaeozem

- Leptosol

- Umbrisol

Fig.- 40. Tipos de suelo de Municipio de Tonila

2.1.10.5.- Aspectos sociodemográficos.

La población del municipio de Tonila  su población en 2010 según el Censo de Población y Vivienda fue de 7 mil 256 personas; 49.2 por ciento hombres y 50.8 por ciento mujeres. Comparando este monto poblacional con el del año 2000, se obtiene que la población municipal disminuyo un 1.6 por ciento en diez años

Tabla.- 16.  Población por sexo, porcentaje en el municipio de Tonila, Jalisco.

2.1.10.6.- Principales actividades económicas.

Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura destacando el cultivo del maíz, aguacate, frijol, caña de azúcar, café y en poca escala legumbres. En la ganadería sus producciones son la crianza de ganado bovino de carne y leche, porcino, ovino, caprino, colmenas y aves de carne y postura.

Tabla 17. Principales cultivos del Municipio de Tonila.

Anuario Estadístico Agrícola 2010. OEIDRUS.

En la explotación forestal, principalmente se explota, pino, cedro y nogal. Los recursos mineros están constituidos principalmente por la extracción de mármol y material para construcción.

2.1.10.7.- Taller de Planeación Municipal Participativa.

Como parte del diagnostico de los municipios que conforman la JIRCO y con la finalidad de conocer las situaciones problemáticas del Municipio de Tonila se realizó un taller de planeación municipal participativa donde estuvieron presentes representantes ejidales, instituciones educativas, funcionarios del H. Ayuntamiento, organizaciones civiles, dependencias gubernamentales, y sociedad en general.

A continuación se presenta un listado de las situaciones problemáticas que se mencionaron en dicho taller, así como algunas propuestas de solución establecidas por los asistentes.

- Falta de participación ciudadana.

- Falta de información.

- Falta de agua.

- Falta de conciencia ciudadana.

- No aplicación de la ley (se permite la tala irracional)

- Falta de infraestructura para la disponibilidad del agua.

- Deforestación indiscriminada (cortan arboles para establecer agave, aguacate).

- Canales de riego en mal estado, falta de saneamiento del agua.

- Falta de apoyo de instituciones gubernamentales.

- Falta de seguimiento de proyectos (reforestación)

- Falta de renovación de concesión del agua de las unidades de riego. (trámites burocráticos)

- Contaminación del agua que genera mortandad de peces.

Propuesta de Soluciones.-

- Información, comunicación y difusión de las problemáticas.

- Corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía.

- Mecanismo de denuncias ciudadanas

- Voluntad de las personas para participar, así como capacitación y asesoramiento.

- Ing. Jorge Cárdenas Esparza, Director del Departamento de Fomento Agropecuario del Ayuntamiento Solicitar reunión a CNA para regularizar las concesiones  y para verificar viabilidad de presa Villasáinz (por parte de fomento agropecuario).

- Establecimiento de parcela demostrativa de agricultura biodinámica.

Cabe mencionar que actualmente el municipio no cuenta con un departamento de Ecología, estas funciones las realiza el regidor comisionado de dicha área, y para lo cual se realizan las siguientes actividades:

- Programa municipal de reforestación.

- Programa municipal de separación de los residuos sólidos urbanos.

- Recolección de plástico PET y cartón en planteles educativos y en vía pública.

- Campaña de descacharrización contra el dengue.

2.1.11.-Zapotlán el Grande.

El municipio tiene una superficie de 295.29 km2; limita al norte con Gómez Farías; al este con Tamazula de Gordiano; al sureste con Zapotiltic; al sur con Tuxpan; al suroeste con Zapotitlán de Vadillo y al este con San Gabriel.

El municipio en 2010 contaba con 52 localidades, de éstas, 7 eran de dos viviendas y 35 de una. Ciudad Guzmán es la localidad más poblada con 97 mil 750 personas, y representaba el 97.2 por ciento de la población, le sigue La Mesa con el 0.8, Atequizayán con el 0.4 Los Depósitos con el 0.1 por ciento y Rancho de Don Luis Martínez con el 0.04 por ciento del total municipal.

Fig.- Ubicación del Municipio de Zapotlán el Grande, en la Región 06 Sur del Estado de Jalisco

2.1.11.1.- Relieve.-

La mayor parte de su superficie está conformada por zonas planas (46%) y zonas semiplanas (16%) que se localizan en el centro sur, y al norte en lo que forma la laguna de Zapotlán, con alturas de los 1,500 a los 1,700 metros sobre el nivel del mar. Las zonas accidentadas (38%) se localizan en la parte sureste del municipio en donde tienen vecindad con el Volcán de Colima, con alturas de los 1,600 a los 3,700 metros sobre el nivel del mar.

Fig.- 41. Relieve del Municipio de Zapotlán el Grande.

2.1.11.2.- Clima.

El clima del municipio es semiseco con invierno y primavera secos; la temperatura media anual es de 20.0 °C. contando con una precipitación media de los 694.4 milímetros.

El municipio no cuenta con ríos, pero sí con numerosos arroyos que son de importancia para el sistema de riego de las tierras del municipio, entre ellos está el Xuluapan (Chuluapan) y el de Los Guayabos, cuenta además con parte de la laguna de Zapotlán; y en las inmediaciones de Calaque se encuentran dos presas.

2.1.11.3.- Uso del suelo.-

El municipio tienen una superficie territorial de 29,529 hectáreas, de las cuales 9,979 son utilizadas con fines agrícolas, 4,748 en la actividad pecuaria, 11,400 son de uso forestal, 758 son suelo urbano y 2,644 hectáreas tienen otro uso. En lo que a la propiedad se refiere, una extensión de 20,406 hectáreas es privada y otra de 9,123 es ejidal; no existiendo propiedad comunal.

2.1.11.4.- Tipos de vegetación.-

Los tipos de vegetación presentes en el Municipio de Zapotlán el Grande son:

- Bosque de Pino.

- Bosque de pino-encino.

- Bosque de Encino Pino.

- Selva baja caducifolia.

- Bosque de Encino.

- Bosque de Abies.

- Pastizal Inducido.

- Bosque de pino hartwegii.

- Bosque mesófilo.

- Zacatonal.

- Vegetación acuática.

Fig.- 42.  Usos del suelo y vegetación del Municipio de Zapotlán el Grande.

2.1.11.5.- Tipos de suelo.

Los tipos de suelo presentes en el municipio de Zapotlán el Grande son:

- Regosol (45.48%)

- Cambisol (16.98%)

- Arenosol (14.53%)

- Phaeozem (10.50%)

- Gleysol (1.29%)

- Andosol (0.60%)

Fig.- 43. Tipos de suelo del Municipio de Zapotlán el Grande.

2.1.11.6.- Aspectos sociodemográficos.

El municipio de Zapotlán el Grande pertenece a la Región Sur, su población en 2010 según el Censo de Población y Vivienda era de 100 mil 534 personas; 48.4 por ciento hombres y 51.6 por ciento mujeres. Comparando este monto poblacional con el del año 2000, se obtiene que la población municipal aumentó un 15.9 por ciento en diez años.

Tabla.- 17.  Población por sexo, porcentaje en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

2.1.11.7.- Principales actividades económicas.-

Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura destacando el cultivo del maíz, sorgo, caña de azúcar y el frijol en poca cantidad. En la ganadería sus producciones son la crianza de ganado bovino, porcino, cabrío y un poco de lanar. En la industria existen varias industrias en las que se fabrican, cerillos, productos de madera y químicos. Posee atractivos naturales tales como el Parque Nacional Nevado de Colima, Parque Ecológico Las Peñas, la Laguna de Zapotlán y cuenta además con diversos atractivos históricos.

2.1.11.8.- Situaciones Problemáticas:

- Degradación de suelos.

- Azolve de la laguna de Zapotlán

- Tiraderos clandestinos de escombros y otros residuos.

- Crecimiento de la mancha urbana.

- Contaminación atmosférica.

- Extracción excesiva de mantos freáticos.

- Azolve de cuerpos de agua.

- Cambio de uso del suelo para establecimiento de plantaciones de aguacate.

- Uso excesivo de agroquímicos.

- Falta de estructura organizacional en el área de medio ambiente del Municipio.

- Falta de actualización de reglamentos y normatividad municipal.

- El Municipio no forma parte de ningún sistema intermunicipal de manejo de residuos.

El Municipio cuenta con un departamento de ecología, de igual forma con un presupuesto anual de $145,000.

Actualmente se están realizando los siguientes programas y actividades:

- Programa de restauración y conservación de suelos colonia Chuluapan.

- Programa de educación ambiental, involucrando a diversos planteles educativos de todos los niveles, y población en general.

- Trámites relacionados con autorizaciones de factibilidad ambiental para el establecimiento de diversos giros comerciales.

- El Ordenamiento Ecológico de la Laguna de Zapotlán se encuentra en la fase de   aprobación por parte del cabildo municipal.

- El Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos se encuentra en la fase de aprobación por parte del cabildo municipal.

- Programa de Separación de Residuos Sólidos Urbanos.

2.1.12.- Gómez Farías.

Colinda al norte con los municipios de Sayula, Atoyac y Concepción de Buenos Aires; al este con los municipios de Concepción de Buenos Aires y Tamazula de Gordiano; al sur con los municipios de Tamazula de Gordiano y Zapotlán el Grande; al oeste con los municipios de San Gabriel y Sayula.

El municipio de Gómez Farías se ubica en la Región Sur del estado de Jalisco, con una extensión territorial de 343.89 kilómetros cuadrados.

Fig.- 44. Ubicación del Municipio de Gomez Farías, en la Región 06 Sur del Estado de Jalisco.

El municipio en 2010 contaba con 19 localidades, de las cuales, 2 eran de dos viviendas y 8 de una. La cabecera municipal de Gómez Farías es la localidad más poblada con 7,104 personas, y representaba el 50.7 por ciento de la población, le sigue San Andrés Ixtlán con el 37.3, El Rodeo con el 6.5, Ejido uno de Febrero (San Nicolás) con el 1.8 y El Corralito con el 1.4 por ciento del total municipal.

2.1.12.1.- Relieve.

La mitad de la superficie del  Municipio de Gómez Farías está conformada por zonas accidentadas (50%). Zonas planas que son la tercera parte del territorio municipal (38%). Zonas semi-planas (12%)

Fig.- 45. Relieve del Municipio de Gomez Farías

2.1.12.2.- Clima.-

El clima del municipio de Gómez Farías pertenece a las categorías semicálido subhúmedo con lluvias en verano (ACw), en la parte poniente, y templado subhúmedo con lluvias en verano (C(w)), en la parte oriente.

La temperatura media anual es de 14 -18 C ° con máxima de 27.0 °C y mínima de 12.1 °C. El régimen de lluvias se registra de junio a septiembre, contando con una precipitación media de 1,268.4 mm.

Cuenta con los ríos de aguas permanentes: San Gregorio y Las Calabazas; los arroyos de caudal permanente La Cebadita, El Durazno, El Guatipinque y El Revolcadero entre varios más; existen arroyos de caudal en época de lluvias. Su principal cuerpo de agua es la laguna de Zapotlán; así cómo las presas de Los Pozos, El Jaralillo y la de Piedras Negras; tiene los manantiales Los Duendes y el nacimiento del Agua Delgada.

2.1.12.3.- Uso del suelo.

En lo que a uso del suelo se refiere en el Municipio de Gómez Farías, 11,015 has. son utilizadas con fines agrícolas, 7,283 en la actividad pecuaria, 14,226 son de uso forestal y 250 hectáreas son suelo urbano; el resto 1,650, no se especifica.

2.1.12.4.- Tipos de vegetación.-

Los tipos de vegetación del municipio son:

- Bosque Tropical Caducifolio.

- Bosque de Pino

- Bosque de Encino.

- Bosque de Galería.

- Zacatonal.

- Vegetación acuática.

- Pastizal.

Fig.- 46. Tipos de vegetación y uso del suelo del Municipio de Gómez Farías.

2.1.12.5.- Aspectos sociodemográficos.

El municipio de Gómez Farías pertenece a la Región Sur, su población en 2010 según el Censo de Población y Vivienda fue de 14 mil 011 personas; 48.4 por ciento hombres y 51.6 por ciento mujeres. Comparando este monto poblacional con el del año 2000, se obtiene que la población municipal aumentó un 10.3 por ciento en diez años.

Tabla.- 18.  Población por sexo, porcentaje en el municipio de Gómez Farías, Jalisco.

2.1.12.6.- Principales actividades económicas.

Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura destacando el cultivo del maíz, garbanzo, avena, papa y sorgo entre los principales; en frutales se cultiva durazno y nogal entre varios más. En la ganadería sus producciones principales son ganado bovino de leche y carne, porcino, caprino, colmenas y aves de carne y postura.

Tabla 19. Principales cultivos del Municipio de Gómez Farías.

Anuario Estadístico Agrícola 2010. OEIDRUS.

En explotación forestal, se aprovecha el pino, roble y encino. Actualmente en el municipio se cuenta con 102 aprovechamientos forestales autorizados, con un volumen aproximado de 376,950 m3   (SEMARNAT).

Sus recursos mineros, en lo que se refiere a minerales metálicos están representados por un yacimiento de fierro que se explota en pequeña escala; de minerales no metálicos dispone de yacimientos de cal y mármol.

Se captura mojara y tilapia en las presas Los Pozos y Piedras Negras.

Los atractivos turísticos de Gómez Farías son: arquitectura religiosa en la cabecera municipal y San Andrés, representada por la parroquia de San Sebastián y parroquia de San Andrés, respectivamente. Bosques naturales localizados en la Sierra del Tigre, Sierra los Manzanillos y cerro Los Charcos; además de la Laguna de Zapotlán.

2.1.12.7.- Situaciones Problemáticas.

- Generación excesiva de residuos

- Actualmente el municipio cuenta con dos plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales son insuficientes para tratar el volumen requerido.

- Actualmente el municipio se presenta Contaminación atmosférica generada por las  empresas que se dedican a la extracción del mármol.

El municipio cuenta con un departamento de ecología, así como un reglamento en materia de medio ambiente. Se están realizando las siguientes actividades:

- El departamento de ecología actualmente se encuentra en la etapa de elaboración del  Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

- Campañas de reforestación.

- Recolección de residuos.

- Se llevo acabo una campaña de Educación ambiental, donde se trato la temática relacionada con la importancia de la separación de los residuos, así como de la implementación de campañas de  reforestación.

2.2  NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Uno de los aspectos  importantes que la Dirección de la  JIRCO ha encontrado en el diagnóstico, es lo referente a la normatividad ambiental, ya que es de conocimiento público el hecho que las administraciones de los distintos municipios del Estado de Jalisco se ven rebasadas por las distintas situaciones problemáticas de contaminación y sobrexplotación de recursos naturales que se detectan en las poblaciones.

La mayoría de los municipios no cuentan con los recursos e infraestructura necesarios para resolver las necesidades ambientales o incluso por desconocimiento de las facultades con las que cuenta el Ayuntamiento en los asuntos ambientales, es decir, por falta de una gestión ambiental municipal.

La gestión ambiental se refiere a todas aquellas acciones tendentes a la protección del ambiente, y tiene actores tanto a nivel federal, estatal como municipal.

Además en algunos municipios no se ha emprendido una línea de trabajo en materia ambiental, al no contar con una Dirección de Ecología o Recursos Naturales dentro del ayuntamiento como podemos verlo en el cuadro del Anexo 2  que nos muestra que 5 municipios de los 12 que conforman la JIRCO, los regidores son los que llevan las acciones operativas del ámbito ambiental y en otro tienen un encargado de parques y Jardines limitando su competencia; así como, en 10 municipios no cuentan con un presupuesto operativo para realizar tan solo acciones básicas y trascendentes. Resaltando que solo Tuxpan y Zapotlán el Grande, Jalisco cuentan con un presupuesto anual de $230,000.00 y 145,000.00 respectivamente.

Si verdaderamente se pretende llegar a la sustentabilidad en el desarrollo municipal, es importante y urgente el establecimiento de Direcciones Ecología o Recursos Naturales, así como reforzar las Direcciones existentes y la generación o adecuación de reglamentos, criterios y políticas municipales.

En el Anexo 3 podemos ver un resumen de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, su Reglamento, Ley de Desarrollo Forestal Sustentable Estatal, Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Jalisco y la estructura de los  Reglamentos municipales de los doce municipios que conforman la JIRCO en donde apreciamos claramente las Atribuciones de la Federación, el Estado y el Municipio y la forma en que deben coordinarse e interrelacionar.

Es fundamental que las nuevas administraciones incluyan la variable ambiental en sus ordenamientos legales, ya que tienen las atribuciones  para poder ejercer actos de autoridad en la materia, por lo que deben adecuar sus ordenamientos de conformidad con lo establecido por la Ley, así como tomar las medidas necesarias para contar con la capacidad técnica indispensable para desarrollar una administración de resultados.

Por lo anteriormente expuesto la Dirección de la JIRCO ratifica el interés que tiene que los 12 Municipios del Estado de Jalisco que componen la Cuenca Hidrológica Forestal del Río Coahuayana se fortalezcan legal y administrativamente en las materias de su competencia, específicamente en la ambiental, que contribuirá de manera importante a mejorar la calidad de vida y salud de sus habitantes.

3.- VISIÓN.

En el 2022 la Cuenca del Río Coahuayana es rica por la calidad y la cantidad de su agua y por su biodiversidad,  su población es altamente participativa en su cuidado y conservación y disfruta del potencial económico por las prácticas de aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales, lo que la ha convertido en un modelo a seguir, tanto estatal, como nacional e internacionalmente.

4.- MISIÓN.

Promover la conservación del ambiente, el desarrollo local sustentable, la Gobernanza local, la participación ciudadana, el fortalecimiento de las capacidades municipales y la cultura ambiental para mejorar la calidad de vida de la región. A través de acciones de protección, restauración, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la Cuenca.

5.- OBJETIVOS GENERALES.-

- Promover que las instituciones integrantes de la JIRCO alcancen niveles aceptables de eficacia, eficiencia, y oportunidad en la gestión pública.

- Promover la participación organizada de los sectores productivos, organizaciones sociales, instituciones educativas en el conocimiento, funciones  e importancia de la cuenca del Río Coahuayana.

- Conocer, manejar y aprovechar los recursos naturales de la cuenca de manera sustentable.

- Evaluar áreas y sitios para su protección y restauración dentro del ámbito de La JIRCO.

- Contar con un instrumento de planeación territorial de la cuenca.

- Uso eficiente, prevención de la contaminación y tratamiento del agua.

- Fortalecer las capacidades de los municipios para el manejo de sus residuos sólidos urbanos.

- Lograr el reconocimiento de la JIRCO, por parte de los municipios, como su  instrumento para su desarrollo en la cuenca.

6.- OBJETIVOS MUNICIPALES.-

- Otorgar a los habitantes del municipio los servicios municipales que señala la Ley.

- Dar seguridad a sus vidas y pertenencias

- Lograr el desarrollo social

- Brindar facilidades para la inversión privada

- Coordinarse con los otros órdenes de gobierno en programas y acciones que se convengan

- Integrarse con otros municipios en programas y acciones que tengan objetivos de beneficio común

7.- EJES ESTRATÉGICOS.

7.1. Fortalecimiento Institucional.

El Fortalecimiento Institucional es un eje estratégico que requiere de un proceso básico de reconocimiento de la importancia que tienen los municipios en el desarrollo de la región, del estado y del país. En los últimos lustros se ha tenido la política de transferir mayores atribuciones legales de la Federación y los Estados a los municipios, con lo cual estos cuentan con mayores recursos jurídicos para sumarse a la acción gubernamental en los tres órdenes de gobierno.

Sin embargo, esa transferencia de atribuciones no van asociados a la transferencia de recursos presupuestales que permitan dar cabal cumplimiento a esas atribuciones transferidas. Adicionalmente se requiere en varios casos la adecuación de los ordenamientos municipales para darles congruencia con los de carácter federal y estatal.

De lo anterior se requiere definir objetivos estratégicos y líneas de acción prioritarias que permitan contribuir al fortalecimiento institucional, fundamentalmente de los Ayuntamientos.

7.1.1. Objetivo Estratégico.- Promover que las instituciones integrantes de la JIRCO, alcancen niveles aceptables de eficacia, eficiencia y oportunidad en la gestión pública.

7.1.2. Líneas de Acción.-

7.1.2.1. Contar con políticas alineadas en sus tres órdenes de gobierno, coordinadas dentro de la estructura municipal y simplificación de trámites para los ciudadanos.

7.1.2.2. Se requiere hacer una revisión y adecuación de los ordenamientos municipales referentes a los recursos naturales, tanto en la parte productiva, como en la de conservación.

- Planes municipales de desarrollo urbano;

- Planes de ordenación ecológica territorial municipal;

- Reglamentos de ecología, servicios públicos;

- Reglamento de parques y jardines, entre otros.

7.1.2.3. Establecer la Dirección de Ecología o Recursos Naturales y Fortalecer la existentes con personal capacitado y recursos presupuestales suficientes.

7.1.2.4. Acordar y convenir programas, proyectos, acciones y recursos en materia ambiental con Dependencias e Instituciones Federales, Estatales, Sociales, Públicas y Privadas.

7.2. Participación Social.

En todo proceso de desarrollo no puede estar de lado la participación de la sociedad, en todos sus sectores. Existen organizaciones productivas agropecuarias, forestales e industriales, así como organizaciones sociales, indígenas, educativas, de ecoturismo y religiosas, las cuales tienen sus propios intereses, anhelos, visiones y misiones a cumplir.

Con esa realidad tomada en cuenta, también es importante que todos los grupos y sectores sociales comprendan que estamos en un mismo planeta, país, estado y el territorio de la Cuenca del Río Coahuayana y las acciones positivas o negativas que hagamos sobre nuestros recursos naturales, el suelo, el bosque, la selva, los ríos, la fauna y en general sobre nuestro entorno, tendrá efectos para el mal o el bienestar de todos.

Por ello se plantean el objetivo estratégico y las líneas de acción para lograr resultados al corto, mediano y largo plazos.

7.2.1. Objetivo Estratégico.- Promover la participación organizada de los sectores productivos, organizaciones sociales e instituciones educativas, en el conocimiento, funciones e importancia de la Cuenca del Río Coahuayana.

7.2.2. Líneas de Acción.-

7.2.2.1. Establecer un programa de concientización, educación, comunicación y participación social.

7.2.2.2. Realizar campañas integrales de concientización y difusión ambiental en los 12 municipios.

7.2.2.3. Gestionar con la Secretaría de Educación el lograr que se institucionalice la educación ambiental, forestal y de recursos naturales en los municipios de la Cuenca.

7.2.2.4. Propiciar la creación del Consejo Ciudadano de la cuenca y comités ciudadanos municipales.

7.2.2.5. Realizar cursos-talleres de actualización en temas ambientales para las estructuras municipales.

7.3. Conservación y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales.

“Los recursos naturales son fuente de vida y progreso” es una máxima que es tan real como actual. Cuando conservamos las condiciones originales de los recursos naturales encontramos aire limpio, áreas verdes, aguas cristalinas, paisajes increíbles, fauna silvestre abundante y sobre todo condiciones de vida adecuadas para los seres humanos.

En la medida que entendamos que más que conquistadores de la naturaleza, somos parte de ella, en esa medida podremos tener un entorno habitable, sano y agradable para todos. El falso dilema que nos han puesto como dogma que, necesitamos conquistar y transformar a la naturaleza, aún a costa de su destrucción, para “producir alimentos”, nos ha llevado a situaciones de conflicto ambiental, contaminando nuestros ríos y lagos, destruyendo bosques y selvas, impactando al hábitat de la fauna silvestre y al paisaje natural.

Por ello es una necesidad, tanto urgente como importante, que conservemos nuestros recursos naturales y aprovechándolos de manera congruente con su permanencia. Consideramos dos procesos que nos determinan dos objetivos estratégicos, con sus líneas de acción.

7.3.1. Objetivo Estratégico 1.- Conocer, Manejar y Aprovechar los recursos naturales de la cuenca de manera sustentable.

7.3.1.1. Líneas de Acción.

7.3.1.1.1. Contar con estudios de flora, fauna, agua y atractivos naturales en áreas relevantes de la cuenca.

7.3.1.1.2. Hacer una evaluación de los aprovechamientos forestales, de praderas y tierras agropecuarias, en cuanto a su eficiencia y eficacia, tecnologías y métodos de aprovechamiento utilizados, en cuanto a costos/beneficios económicos, sociales y ambientales.

7.3.1.1.3. Convenir con la CONAFOR y otras instituciones nacionales e internacionales la ejecución de acciones tempranas REDD + y en el desarrollo de la estrategia nacional REDD a largo plazo.

7.3.1.1.4. Capacitar a productores forestales en el manejo, aprovechamiento, transformación y comercialización de sus productos. Lo mismo para productores agropecuarios.

7.3.1.1.5. Realizar intercambio de experiencias exitosas con otros productores del país.

7.3.2. Objetivo Estratégico 2.- Evaluar áreas y sitios para su protección y restauración dentro del ámbito de la JIRCO.

7.3.2.1. Líneas de Acción para la protección y restauración.

7.3.2.1.1. Promover formación de comités de vigilancia ambiental participativa.

7.3.2.1.2. Crear el comité interinstitucional de manejo del fuego en la cuenca, en coordinación con CONAFOR, SEDER, SEMARNAT y SAGARPA.

7.3.2.1.3. Ubicar y diagnosticar áreas potenciales para su protección y estudiar la factibilidad de aplicar mecanismos compensatorios para servicios ambientales, en áreas conservadas, restauradas y manejadas sustentablemente.

7.3.2.1.4. Promover campañas de reforestación y restauración de suelos en áreas prioritarias.

7.3.2.1.5. Establecer convenios específicos con las dependencias y entidades en el estado que tengan programas de ecotecnias, para desarrollarlas en los municipios participantes.

7.3.3. Objetivo Estratégico 3.- Conformar un Plan de Manejo Integral del Agua, Usar Eficientemente, Prevenir la Contaminación y Tratar el Agua.

7.3.3.1. Líneas de acción para uso eficiente del agua.

7.3.3.1.1. Promover el establecimiento de espacios de cultura del agua en los municipios que aún no lo tienen, en coordinación con CEAJ

7.3.3.1.2. Realizar campañas de difusión sobre la importancia del agua en todos sus aspectos.

7.3.3.1.3. Promover la capacitación de funcionarios municipales en temas de gestión del agua.

7.3.3.1.4. Propiciar la transferencia de tecnologías para la captación de agua de lluvia, de diversas instituciones públicas y privadas, a través de convenios o acuerdos.

7.3.3.1.5. Promover el uso de sistemas de riego más eficientes en cultivos agrícolas, principalmente la caña de azúcar.

7.3.3.2. Líneas de acción para el tratamiento de aguas residuales.

7.3.3.2.1. Realizar un diagnóstico de la contaminación de cauces y embalses de agua.

7.3.3.2.2. Convenir con instituciones públicas y privadas para determinar las mejores tecnologías para el tratamiento de aguas residuales municipales, por sistemas tradicionales o humedales en comunidades rurales.

7.3.3.2.3. Contar con un plan de monitoreo de cauces en los principales afluentes del río Coahuayana.

7.4. Ordenamiento Ecológico Territorial.

El proceso de crecimiento económico ha sido el que ha marcado la pausa de las acciones de gobierno en sus tres órdenes, sin tomar en cuenta, en numerosas ocasiones que el verdadero desarrollo no radica únicamente en lo económico, si no también debe tomarse en cuenta el desarrollo social y el ambiental.

Por lo regular en nombre del crecimiento económico, se ha atentado contra la naturaleza y algunas ocasiones contra grupos sociales, como es el caso de las grandes presas que han desaparecido pueblos enteros, tradiciones y culturas, así como los programas oficiales de desmontes de selvas, para una supuesta autosuficiencia alimentaria a base de la ganadería extensiva y agricultura sin garantía de ser permanente.

Estas acciones aunque, disfrazadas legal y económicamente, se siguen haciendo con un constante deterioro y pérdida de tierras forestales para dedicarlas a la ganadería, agricultura de temporal y recientemente a cultivos más rentables económicamente, con los impactos en la pérdida de biodiversidad, flora, fauna, suelo, agua y paisaje así como una disminución importante de la capacidad de los ecosistemas para generar oxígeno y capturar bióxido de carbono. SON BENEFICIOS PRIVADOS CON COSTOS PARA LA SOCIEDAD.

De lo anterior se deriva la urgencia e importancia de realzar un Plan de Ordenación Ecológico del territorio de la Cuenca y más específico de cada municipio, que sea la base técnica que de fundamento a los ordenamientos jurídicos de los municipios para regular de manera técnica y legal el uso de los terrenos en su territorio.

7.4.1. Objetivo Estratégico.- Contar con un plan de ordenación ecológico territorial, que sea el instrumento técnico para la planeación territorial de la cuenca.

7.4.2. Líneas de acción

7.4.2.1. Convenir con SEMARNAT, SEMADES, JIRCO la elaboración de un plan regional de la cuenca del Río Coahuayana, de ordenación ecológico territorial.

7.4.2.2. Obtener  la caracterización y diagnóstico de la cuenca del Río Coahuayana, así como estudios de zonificación para determinar donde es factible el establecimiento del aguacate, sin seguir degradando o impactando terrenos forestales.

7.4.2.3. Realizar estudios o complementar los existentes para ubicar, delimitar y describir las Microcuencas hidrológico  forestales en el territorio de la JIRCO

7.4.2.4. Efectuar talleres comunitarios en los grupos de Microcuencas prioritarias para obtener el diagnóstico participativo y la voluntad de las comunidades en el proceso de ordenación territorial.

7.5. Manejo Integral de Residuos Sólidos.

Los residuos sólidos urbanos, salvo los CRETIC y los especiales, corresponden a los municipios. En los 12 municipios dentro de la JIRCO, se encuentran dos Sistemas de Manejo de Residuos (SIMAR SURESTE y SIMAR SUR SURESTE) que tienen bajo sus atribuciones precisamente el manejo de los residuos sólidos municipales. Seis municipios de la JIRCO se encuentran en cada uno de estos SIMARES, por lo que de manera directa o indirecta hay vinculación de programas y acciones que podemos contribuir a fortalecer, sin duplicar responsabilidades.

7.5.1. Objetivo Estratégico.- Fortalecer las capacidades de los municipios para el manejo de los residuos sólidos.

7.5.1.1. Línea de acción.

7.5.1.1.1. Coordinación con los Sistemas de Manejo de Residuos (SIMARES) de la Cuenca.

7.5.1.1.2. Apoyo en la implantación de programas municipales en la separación de residuos

Sólidos en las cabeceras municipales.

7.5.1.1.3. Apoyo en la capacitación de funcionarios municipales en la gestión de residuos sólidos

7.5.1.1.4. Gestión con las dependencias o instituciones para integrar a los municipios de la JIRCO en los programas de reciclamiento de residuos electrónicos y envases de agroquímicos.

7.6. Fortalecimiento de la JIRCO.

El nuevo modelo de Gobernanza que se está impulsando desde el gobierno federal y el estatal a través de la Juntas Intermunicipales, como es el caso de JIRA, JISOC y JIRCO, requiere que se fortalezcan en su operación, para tener la capacidad de gestión y apoyo como agentes técnicos locales, como el instrumento principal de desarrollo de los municipios que las integran. La consolidación de la JIRCO requiere de recursos presupuestales, formulación de convenios y ejecución de programas y proyectos que tengan una visión común de desarrollo a mediano y largo plazo, que permitan la trascendencia de acciones y resultados tangibles.

7.6.1. Objetivo Estratégico.- Lograr que los municipios reconozcan a la JIRCO como su propio instrumento de desarrollo.

7.6.1.1. Líneas de acción.

7.6.1.1.1. Cumplimiento de los compromisos establecidos con recursos presupuestales autorizados y disponibles.

7.6.1.1.2. Ejercer los recursos autorizados en los Programas Operativos Anuales, de una manera eficaz, eficiente y transparente.

7.6.1.1.3. Identificar fuentes de financiamiento para impulsar proyectos de inversión en temas relevantes para la cuenca.

7.6.1.1.4. Ejecutar y dar seguimiento a proyectos autorizados y financiados por diferentes fuentes de financiamiento.

7.6.1.1.5. Mantener permanentemente informados a los integrantes del Consejo de Administración e interactuar con todos para recibir retroalimentación para el mejor funcionamiento de la JIRCO en su conjunto.

8.- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (POA 2013).

Este Programa se presenta en el Anexo 1 de este documento.

9.- DIRECTORIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA JIRCO (2010-2012)

Presidentes Municipales:

1.- María Guadalupe Buenrostro Ortiz, Presidenta del Consejo de Administración y de Concepción de Buenos Aires.

2.- Alfredo Naranjo López, Gómez Farías

3.- Jorge Bernal Lara,  Mazamitla

4.- Felipe de Jesús Mayoral Landín, Pihuamo

5.- Alfredo Alegrando Gutiérrez Aguilar, Quitupan

6.- Ángel Barbosa Madriz, Tamazula de Gordiano

7.- Rogelio Llamas Rojo, Tecalitlán

8.- Sergio Antonio Retolaza Macías, Tonila

9.- Domingo Martínez Cortés, Tuxpan

10.- José Barrera Mercado, Valle de Juárez

11.- Federico Sánchez Pérez, Zapotiltic

12.- Anselmo Abrica Chávez, Zapotlán el Grande

Dependencias, Entidades e Instituciones:

1.- Álvaro García Chávez, SEDER

2.- Héctor Eduardo Gómez Hernández, SEMADES

3.- César Coll Carabias, CEA JALISCO

4.- Juan Manuel Torres Rojo, CONAFOR

5.- Luis Gerardo González Blanquet, SEMARNAT

6.- Juan Antonio González Hernández, SAGARPA

7.- Marco Antonio Cortés Guardado, U de G

8.- José Roberto Gudiño Venegas, ITCG

9.- Federico Daniel Garza García, ITST

Dirección de la JIRCO:

1.- Juan José Agustín Reyes Rodríguez, Director

2.- José Raúl Jiménez Botello, Coordinador de Planeación

3.- Irma Aréchiga Tapia, Coordinadora Administrativa

4.- Francisco Gerardo Guzmán Fregoso, Jefe Operativo

ANEXO 1.- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (POA 2013).

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO COAHUAYANA (JIRCO).

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

Tamazula de Gordiano Jalisco, Agosto  del 2012.

1.- Introducción.-

El deterioro de las cuencas hidrológicas-forestales se ha convertido en uno de los problemas ambientales, sociales, y económicos de mayor relevancia del mundo, y de nuestro país. Las principales situaciones problemáticas que se presentan son, el cambio de uso del suelo forestal a agropecuario, incendios forestales, erosión, contaminación, así como un uso ineficiente y sin tratamiento del agua.

Los problemas ecológicos, económicos y sociales van más allá de los límites sociopolíticos, por lo que la eficiente resolución de los mismos se alcanza mucho más fácilmente con arreglos intermunicipales con un enfoque de manejo integral de cuencas.

La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Coahuayana (JIRCO) surge a la luz el 17 de agosto de 2009, con el acuerdo unánime de los 12 municipios que la integran, mediante la firma de un Convenio de Creación, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 24 de octubre del mismo año.

La figura jurídica que adoptaron fue el de un Organismo Público Descentralizado Intermunicipal (OPDI). Sin embargo es hasta principios de este 2012 que se tomó la decisión de activar este OPDI, iniciando con la contratación del personal profesional de la Dirección. Para ello el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) hizo una aportación para el gasto operativo de la JIRCO de aproximadamente 2 millones de pesos y los municipios se comprometieron a aportar $30,000 por año cada uno, a partir del 2011.

Los municipios que integran a la JIRCO comprenden desde la parte alta de la cuenca del Río Coahuayana, colindando con el estado de Michoacán, pasando por la parte media y llegando a la parte baja, colindando con Colima y con Michoacán nuevamente. Estos municipios son Quitupan, Valle de Juárez, Concepción de Buenos Aires y Mazamitla en la parte alta de la cuenca; Tamazula de Gordiano, Zapotlán el Grande, Gómez Farías y Zapotiltic en la parte media; y finalmente Tuxpan, Tecalitlán, Pihuamo y Tonila en la parte baja de la Cuenca.

2.- Antecedentes.-

Los principales problemas ambientales que ocurren en los municipios de la JIRCO son:

- Contaminación de agua y suelos por descargas de aguas residuales, el manejo inadecuado de residuos sólidos y agroquímicos.

- Deforestación y cambio de uso de suelo de aptitud forestal por agropecuario.

- Contaminación del aire por procesos industriales, quemas agropecuarias, incendios forestales y uso de pesticidas.

- Falta de participación comprometida de la sociedad, en términos generales.

Se plantean como necesarios los siguientes ejes estratégicos para resolver esta situación problemática:

- Fortalecimiento institucional.

- Participación Social.

- Conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la cuenca a través de los siguientes

Procesos:

- Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

- Protección y restauración de la cuenca.

- Plan Integral de Manejo del Agua.

- Ordenamiento Ecológico del territorio.

- Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

- Fortalecimiento dela JIRCO.

Con el fin de hacer partícipes a los propios municipios de la cuenca se realizaron talleres de planeación participativa con sus representantes naturales y formales, en donde expresaron sus opiniones, visiones y experiencias de los principales problemas que viven en sus municipios, a la vez que plantearon alternativas de solución y se establecieron algunos compromisos.

Posteriormente se realizó un taller de planeación estratégica para el Consejo de Administración de la JIRCO, con algunos presidentes municipales actuales y algunos electos y sus representantes, así como las dependencias federales y estatales que integran al Consejo de Administración.

En este taller se identificaron los problemas más relevantes, la misión, la visión, los ejes estratégicos, los objetivos estratégicos, los proyectos y procesos, así como las principales líneas de acción, lo que se tomó en cuenta para la formulación del Programa Operativo Anual 2013, que se presenta a la consideración de las autoridades correspondientes para su revisión y aprobación.

3.- Visión.

En el 2022 la Cuenca del Río Coahuayana es rica por la calidad y la cantidad de su agua y por su biodiversidad,  su población es altamente participativa en su cuidado y conservación y disfruta del potencial económico por las prácticas de aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales, lo que la ha convertido en un modelo a seguir, tanto estatal, como nacional e internacionalmente.

4.- Misión.

Promover la conservación del ambiente, el desarrollo local sustentable, la Gobernanza local, la participación ciudadana, el fortalecimiento de las capacidades municipales y la cultura ambiental para mejorar la calidad de vida de la región. A través de acciones de protección, restauración, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la Cuenca.

5.- Objetivos.-

- Promover que las instituciones integrantes de la JIRCO alcancen niveles aceptables de eficacia, eficiencia, y oportunidad en la gestión pública.

- Promover la participación organizada de los sectores productivos, organizaciones sociales, instituciones educativas en el conocimiento, funciones  e importancia de la cuenca del Río Coahuayana.

- Conocer, manejar y aprovechar los recursos naturales de la cuenca de manera sustentable.

- Evaluar áreas y sitios para su protección y restauración dentro del ámbito de La JIRCO.

- Contar con un instrumento de planeación territorial de la cuenca.

- Uso eficiente, prevención de la contaminación y tratamiento del agua.

- Fortalecer las capacidades de los municipios para el manejo de sus residuos sólidos urbanos.

- Lograr reconocimiento por parte de los municipios como el  instrumento para su desarrollo en la cuenca.

6.- Área de Implantación.-

La Cuenca del río Coahuayana, comprendida dentro de la Región Hidrológica Forestal 16, Armería-Coahuayana,  abarca una superficie de 7,914 km2 en los estados de Colima, Michoacán y Jalisco, correspondiendo a este estado el  56.71 % del total con 4,488 km2. La variación altitudinal, tomada en las cabeceras municipales es de 2,250 metros de altura sobre el nivel del mar (msnm) en Mazamitla, hasta los 720 msnm en Pihuamo.

Fig. 1.- Ubicación y municipios que componen la cuenca del Río Coahuayana en el Estado de Jalisco.

Esta variación altitudinal y las elevaciones que comprende la cuenca hace que la misma tenga una riqueza forestal importante y una diversidad de flora, fauna y paisajes que le permiten tener un potencial relevante en la planeación a mediano y largo plazo para el manejo y desarrollo sustentable de la Cuenca.

El cambio de uso de suelo forestal, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP),  a otros usos, ha provocado la disminución del bosque de pino y encino del 40.02% de cobertura a 32.43%, por cultivos de maíz y aguacate, principalmente, así como la pérdida de selvas bajas caducifolias y subcaducifolias, de 37.49% inicialmente a 20.0% de cobertura reciente, principalmente por una ganadería desordenada.

La agricultura de temporal, que es insegura y poco rentable, creció del 10.22% de cobertura a 23.40%, áreas sin vegetación aparente (convertidas en eriales) de 0.03% a 0.56% y los asentamientos humanos de 0.27% a 0.89%, normalmente dispersos, con las consecuencias de falta de servicios que tienen y la generación de basura sin control y aguas residuales sin tratamiento, entre otros problemas.

De acuerdo con datos de la SEMARNAT en el periodo 2001/2010 se autorizaron en los municipios de la cuenca, 549 aprovechamientos forestales con un volumen global de 1’431,862 metros cúbicos, lo que significa que hay un potencial de aprovechamiento forestal maderable de 143,186 m3 anualmente. De este volumen el municipio de Gómez Farías tiene el 26.3%, Tecalitlán 21.9%, Tamazula 14.2% y Zapotlán el Grande apenas del 0.1%. El buen manejo forestal repercute positivamente en la conservación de este recurso y sus asociados como son el agua, la fauna silvestre y el paisaje, además de su importantísima función de fijadores de Bióxido de Carbono (CO2) y generadores de Oxígeno (O2). Esta actividad de lograrse integrar horizontal y verticalmente, puede llegar a ser una importante fuente de empleo y riqueza.

Fig. 2. Tipos de Vegetación de la cuenca del Río Coahuayana.

Las actividades sin orden son las que generan muchos de los impactos a los recursos naturales, principalmente a los cauces de agua, los recursos forestales, el paisaje y el suelo. Por ello es fundamental lograr un Plan de Ordenación Ecológico del territorio de la Cuenca del Río Coahuayana, con bases técnicas, sociales y jurídicas, que permitan el funcionamiento permanente de la misma.

La población de los 12 municipios es de 285,774 habitantes (censo 2010), con una concentración poblacional de 35.18% en Zapotlán el Grande, 13.29 % en Tamazula, 11.96 % en Tuxpan, 10.22% en Zapotiltic, y, Valle de Juárez con la menor población con sólo el 2.03%. 94 % del territorio de la cuenca es rural, por lo que será determinante el poder hacer una ordenación ecológica de este territorio, tomando las bases cartográficas de los recursos existentes, sus usos actuales y potenciales y sobre todo la participación de los habitantes de esas áreas rurales, principalmente, sin soslayar la participación de los habitantes urbanos.

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO COAHUAYANA.

Programa de Inversión 2013

El fideicomiso para la Gestión Integral de la Cuenca del Rio Coahuayana se integró en Octubre de 2011 con la participación de los ayuntamientos de Concepción de Buenos Aires, Tecalitlán, Tonila, Tuxpan, Gómez Farías, Mazamitla, Quitupán, Zapotlán el Grande, Zapotiltic, Pihuamo, Tamazula de Gordiano y Valle de Juárez. El comité técnico del Fideicomiso es el órgano máximo de gobierno y está integrado por los presidentes municipales de los Ayuntamientos antes descritos.

La constitución del presente Fideicomiso es con el objetivo de contar con un mecanismo jurídico y operativo que transparente la obtención, administración y control de recursos propios y de donativos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población local, mediante una adecuada gestión del ambiente que sustente y aumente la capacidad productiva de los recursos naturales de la cuenca, promover la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable del agua, los suelos, los bosques y la biodiversidad, implementar acciones encaminadas a revertir y prevenir los efectos del cambio climático deforestación y degradación REDD+, fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos municipales y de las organizaciones ciudadanas e institucionales académicas locales, coadyuvar a la participación coordinada de los tres niveles de gobierno y actores locales, impulsar procesos de educación ciudadana que permitan la adecuada participación pública, gestionar la vinculación con instancias gubernamentales y no gubernamentales de nivel local, nacional e internacional en apoyo económico y en especie a los proyectos.

El fideicomiso no tiene personalidad jurídica, por lo que la implementación de los recursos se realiza a través del Organismo Público Descentralizado denominado “Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca del Rio Coahuayana (JIRCO)”  Por lo cual el Fideicomiso hace suyos los ejes estratégicos de inversión siguientes:

	Fortalecimiento Institucional

	Participación Social

	Conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la cuenca

	Ordenamiento ecológico territorial

	Manejo Integral de residuos sólidos urbanos

	Fortalecimiento de la JIRCO.

A continuación se describe el Programa Operativo Anual planteado por la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca del Rio Coahuayana  para el ejercicio de los recursos correspondientes al presupuesto 2013

| I.- Eje estratégico: Fortalecimiento institucional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proceso: Fortalecimiento institucional. |
| Objetivo estratégico: Promover que las instituciones integrantes de la JIRCO alcancen niveles aceptables de eficacia, eficiencia, y oportunidad en la gestión pública.. |
| Líneas de acción: Políticas públicas municipales alineadas, coordinadas, y con simplificación de trámites. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta |  |  |  | Actividades |  |  |  |  | Unidad de Medida o indicador |  |  |  | Cantidad |  |  | Presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 Servicios personales |  | 2000 Materiales y suministros |  |  | 3000 Servicios Generales |  |  | 4000 Transferencias, asignaciones |  |  | 5000 Bienes, muebles, inmuebles | SUMA |
| 1.1.1.- Revisión y adecuación de 12 reglamentos municipales de ecología o equivalentes |  |  |  | 1.1.1.1- Revisar los planes municipales de desarrollo, para alinear los reglamentos de ecología. 1.1.1.2.- Revisar y actualizar reglamentos municipales de ecología. 1.1.1.3.- Apoyar a los municipios en la elaboración de sus reglamentos municipales de ecología. 1.1.1.4.- Proponer el establecimiento de una dirección de ecología los municipios que carezcan de ella. 1.1.1.5.- Promover ante los ayuntamientos el fortalecimiento de las actuales direcciones de ecología. 1.1.1.6.- Proponer a los H. cabildos municipales la aprobación de los reglamentos municipales de ecología y/o sus modificaciones. |  |  |  |  | 1.1.1.1.- Plan. 1.1.1.2.- Reglamento. 1.1.1.3.- Reglamento. 1.1.1.4.- Dirección. 1.1.1.5.- Dirección. 1.1.1.6.- Acuerdos |  |  |  | 12 12 2 6 6 12 |  |  | $50,000 |  | $5,000 |  |  | $300,000 |  |  |  |  |  |  | $355,000 |
| 1.1.2.- un reglamento integrador de la JIRCO |  |  |  | 1.1.2.1.- Elaborar el reglamento integrador de la JIRCO. |  |  |  |  | 1.1.2.1.-Reglamento |  |  |  | 1 |  |  | El costo de este reglamento esta incluido en la partida 3000 de la actividad 1.1. de servicios de consultoría. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.- Presupuesto en cada municipio para ejecución de proyectos ambientales. |  |  |  | 1.1.3.1.- Gestionar ante los H. Cabildos Municipales la asignación de presupuesto para proyectos ambientales |  |  |  |  | 1.1.3.1.- Acta de cabildo |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.- seis convenios de coordinación con SAGARPA, CONAFOR, SEMARNAT, SEMADES, SEDER, y el Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco., 4 convenios de colaboración con la UACH, U de G, ITCG, ITST, IMECBIO |  |  |  | 1.1.4.1.- Firma de 6 convenios de coordinación con instituciones gubernamentales. 1.1.4.2.- Firma de 5 convenios de colaboración con instituciones educativas. |  |  |  |  | 1.1.4.1.- Convenio. 1.1.4.2.- Convenio. |  |  | 6 5 |  |  |  |  |  |  | $2,000 $,2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | $2,000 $2,000 |
| SUMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 50,000 |  |  | $9,000 |  |  | $300,000 |  |  |  |  |  | $359,000 |
| Calendario de actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Actividad | E | F | M |  | A | M | J | J |  | A | S |  |  | O | N |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| II.- Eje estratégico: Participación Social. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proceso: Participación Social. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo estratégico: Promover la participación organizada de los sectores productivos, organizaciones sociales, instituciones educativas en el conocimiento, funciones e importancia de la cuenca del Río Coahuayana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Línea de acción: Establecer un programa de concientización, educación, organización, comunicación y participación social. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta |  |  |  | Actividades |  |  |  |  | Unidad de Medida o indicador |  |  | Cantidad |  |  | Presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 Servicios personales |  | 2000 Materiales y suministros |  |  | 3000 Servicios Generales |  | 4000 Transferencias, asignaciones | Suma |
| 2.1.1.- Un programa de participación social aprobado. |  |  |  | 2.1.1.1- Promover campañas integrales de concientización y difusión ambiental en los 12 municipios. 2.1.1.2.- Gestionar con la SEJ y con las delegaciones regionales la institucionalización de la Educación Ambiental a nivel básico. 2.1.1.3.- Fomentar la creación de consejos ciudadanos municipales, y un consejo para la cuenca. 2.1.1.4.- Realizar cursos taller de actualización en temas ambientales a las estructuras municipales de Ecología. 2.1.1.5.- Establecer y operar la página web de la JIRCO. |  |  |  |  | 2.1.1.1.- campaña. 2.1.1.2.- Plan de estudios. 2.1.1.3.- Consejo 2.1.1.4.- Curso - taller. 2.1.1.5.- Pagina Web. |  |  | 4 1 13 12 1 |  |  | $80,000 $15,000 $120,000 $36,000 |  | $120,000 $1,000 $15,000 $12,000 |  |  | $80.000 $2,000 $16.000 |  |  | $280,000 $18,000 $135,000 $48,000 $16,000 |
| SUMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $251,000 |  | $148,000 |  |  | $98,000 |  |  | $497,000 |
| Calendario de actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Actividad | E | F | M |  | A | M | J | J |  | A | S |  | O | N |  | D |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| III.- Eje estratégico: Conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la cuenca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proceso 1: Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.. |
| Objetivo estratégico: Conocer, manejar y aprovechar los recursos naturales de la cuenca de manera sustentable.. |
| Línea de acción: Diagnóstico del estado actual de los recursos naturales de la cuenca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta |  |  |  | Actividades |  |  |  |  | Unidad de Medida o indicador |  |  |  | Cantidad |  |  | Presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 Servicios personales |  | 2000 Materiales y suministros | 3000 Servicios Generales | 4000 Transferencias, asignaciones |  | 5000 Bienes, muebles, inmuebles | Suma |
| 3.1.1.- 1 estudio de flora, fauna, agua y atractivos naturales en el ámbito de la JIRCO. |  |  |  | 3.1.1.1.- Convocar a consultorías e instituciones educativas para el desarrollo del estudio florístico, faunístico, de agua y atractivos naturales en áreas relevantes de la cuenca. 3.1.1.2.- Análisis, mediante el uso de un sistema de información geográfica del cambio de cobertura de la vegetación de la cuenca. 3.1.1.3.- Análisis de los aprovechamientos forestales maderables y no maderables vigentes en los municipios de la cuenca. 3.1.1.4.- Convenio específico con la CONAFOR y LAIF para el establecimiento de acciones tempranas REDD+ en el territorio de la JIRCO. |  |  |  |  | 3.1.1.1.- Estudio. 3.1.1.2.- Estudio. 3.1.1.3.- Análisis. 3.1.1.4.- Convenio. |  |  |  | 1 1 1 1 |  |  |  |  | $3,000 | $500,000 $600,000 $100,000 |  |  |  | $500,000 $600,000 $100,000 $3,000 |
| 3.1.2..- 30 personas capacitadas en temas forestales |  |  |  | 3.1.2.1.- Capacitación a productores forestales en manejo, aprovechamiento, transformación y comercialización. 3.1.2.2.- intercambio de experiencias exitosas con otros productores. |  |  |  |  | 3.1.2.1.- Personas 3.1.2.2.-Intercambio. |  |  |  | 30 2 |  |  |  |  | $15,000 | $160,000 $75,000 |  |  |  | $160,000 $90,000 |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $18,000 | $1,435,000 |  |  |  | $1,453,000 |
| Calendario de actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Actividad | E | F | M |  | A | M | J | J |  | A | S | O |  | N | D |  |
| 3.1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| III.- Eje estratégico: Conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la cuenca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proceso 2: Protección y restauración de la cuenca.. |
| Objetivo estratégico: Evaluar áreas y sitios para su protección y restauración dentro del ámbito de La JIRCO.. |
| Línea de acción: Identificar mecanismos para identificar áreas para servicios ambientales y de protección. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta | Actividades | Unidad de Medida o indicador | Cantidad | Presupuesto |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1000 Servicios personales | 2000 Materiales y suministros | 3000 Servicios Generales | 4000 Transferencias, asignaciones | 5000 Bienes, muebles, inmuebles | Suma |
| 3.2.1.- Un programa para incentivar la conservación de bosques y restaurar áreas degradadas | 3.2.1.1.- Promover el establecimiento de comités de vigilancia ambiental participativa, en los municipios de la JIRCO, en coordinación con la PROFEPA. 3.2.1.2.- Creación del comité interinstitucional para el manejo del fuego en la cuenca, en coordinación con SEDER, SEMARNAT, CONAFOR, SAGARPA. 3.2.1.3.- Estudio de factibilidad para aplicar los mecanismos compensatorios por servicios ambientales para los municipios de la JIRCO. 3.2.1.4 Ubicación y Diagnostico mediante el uso de SIG de áreas potenciales para su protección. 3.2.1.5.- Promover y coordinar campañas de reforestación en los municipios de la JIRCO en áreas potenciales. 3.2.1.6- Identificar y promover áreas para establecer proyectos de restauración de suelos. 3.2.1.7- Convenio especifico de colaboración con el Centro de Formación Forestal de la CONAFOR para la implementación de diversas ecotecnias en los municipios de la JIRCO y capacitación en diversos temas | 3.2.1.1.- Comité. 3.2.1.2.- Comité. 3.2.1.3.- Estudio. 3.2.1.4.- Diagnostico. 3.2.1.5.- Campaña. 3.2.1.6- Diagnóstico. 3.2.1.7.- Convenio. | 12 1 1 1 12 1 1 | $100,000 | $5,000 $10,000 $307,200 $5,000 | $60,000 $60,000 $108,000 $100,000 |  |  | $105,000 $10,000 $60,000 $60,000 $415,200 $100,000 $5,000 |
|  |  | SUMA |  | $100,000 | $327,200 | $328,000 |  |  | $755,200 |

| Calendario de actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. Actividad | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 3.2.1.1.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.2.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.3.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.4.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.5.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.6.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.7.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| III.- Eje estratégico: Conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la cuenca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proceso 3: Plan Integral de Manejo del Agua.. |
| Objetivo estratégico: Uso eficiente, prevención de la contaminación y tratamiento del agua.. |
| Línea de acción 1: Uso eficiente y prevención de la contaminación del agua. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta | Actividades | Unidad de Medida o indicador | Cantidad | Presupuesto |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1000 Servicios personales | 2000 Materiales y suministros | 3000 Servicios Generales | 4000 Transferencias, asignaciones | 5000 Bienes, muebles, inmuebles | Suma |
| 3.3.1.1.- Concientización ciudadana sobre el cuidado del agua. 3.3.1.2.- Desarrollo de capacidades de los funcionarios municipales en temas de cuidado del agua. 3.3.1.3.- Transferencia de tecnología para captación de agua de lluvia. | 3.3.1.1.1.- Promover el establecimiento de espacios de cultura del agua en los municipios de la JIRCO en coordinación con la CEA Jalisco. 3.3.1.1.2.- Campañas de difusión sobre la importancia de conservar el agua y evitar su contaminación. 3.3.1.2.1.- Capacitar funcionarios municipales de la JIRCO en temas de gestión de agua. 3.3.1.3.1- Convenio específico con el CEFOFOR para la implementación de sistemas de captación de agua de lluvia, en comunidades rurales de la JIRCO. 3.3.1.3.2.- Identificar comunidades piloto para el establecimiento de sistemas de captación de agua de lluvia. 3.3.1.3.3.- Promover el uso de sistemas de riego más eficientes en cultivos agrícolas. | 3.3.1.1.1.- Convenio 3.3.1.1.2.- Campaña 3.3.1.2.1.- Curso – Taller. 3.3.1.3.1.- Convenio. 3.3.1.3.2.- comunidad 3.3.1.3.3.- Sistemas de riego. | 1 3 3 1 3 4 | $60,000 | $36,000 $90,000 $5,000 $125,000 $6,000 | $60,000 $120,000 |  |  | $36,000 $210,000 $120,000 $5,000 $125,000 $6,000 |
| SUMA |  |  |  | $60,000 | $262,000 | $180,000 |  |  | $502,000 |

| Calendario de actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. Actividad | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 3.3.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| III.- Eje estratégico: Conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la cuenca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proceso 3: Plan Integral de Manejo del Agua.. |
| Objetivo estratégico: Uso eficiente, prevención de la contaminación y tratamiento del agua.. |
| Línea de acción 2: Tratamiento de aguas residuales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta |  |  |  | Actividades |  |  |  |  | Unidad de Medida o indicador |  |  | Cantidad |  |  | Presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 Servicios personales |  | 2000 Materiales y suministros |  | 3000 Servicios Generales |  |  | 4000 Transferencias, asignaciones | 5000 Bienes, muebles, inmuebles | Suma |
| 3.3.2.1.- Identificación de fuentes de contaminación y sitios para el saneamiento de cauces y embalses dentro del ámbito de la JIRCO. |  |  |  | 3.3.2.1.1.- Diagnóstico de la contaminación de aguas en cauces y embalses. 3.3.2.2.1.- Convenio específico de colaboración con el IMTA para determinar sistemas de tratamiento idóneo de aguas residuales de cada municipio. 3.3.2.3.1.- Convenio específico de colaboración con la UACH para definir la factibilidad del establecimiento de humedales, para el tratamiento de aguas residuales en comunidades rurales. 3.3.2.4.1- Plan de monitoreo en cauces de la cuenca del río Coahuayana. |  |  |  |  | 3.3.2.1.1.- Diagnóstico. 3.3.2.2.1- Convenio 3.3.2.3.1- Convenio 3.3.2.4.1.- Plan |  |  | 1 1 1 1 |  |  |  |  | $3,000 $3,000 |  | $400,000 $250,000 $100,000 $150,000 |  |  |  |  | $400,000 $253,000 $103,000 $150,000 |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $6,000 |  | $900,000 |  |  |  |  | $906,000 |
| Calendario de actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Actividad | E | F | M |  | A | M | J | J |  | A | S |  | O | N |  | D |  |  |  |  |
| 3.3.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| IV.- Eje estratégico: Ordenamiento Ecológico Territorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto: Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial. |
| Objetivo estratégico: Contar con un instrumento de planeación territorial de la cuenca.. |
| Línea de acción: Regulación ecológica del territorio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta |  |  |  | Actividades |  |  |  |  | Unidad de Medida o indicador |  |  | Cantidad |  |  | Presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 Servicios personales |  |  | 2000 Materiales y suministros |  | 3000 Servicios Generales |  | 4000 Transferencias, asignaciones |  | 5000 Bienes, muebles, inmuebles | Suma |
| 4.1.1 Un instrumento de planeación para el manejo del territorio de la cuenca del Río Coahuayana. |  |  |  | 4.1.1.1.- Firma de convenio SEMARNAT, SEMADES - JIRCO para la elaboración de un Plan Regional de Ordenamiento Ecológico del Territorio. 4.1.1.2.- Contratar consultoría para la elaboración de la primera fase del ordenamiento ecológico territorial (diagnóstico y caracterización) 4.1.1.3.- Elaborar un estudio de zonificación para el establecimiento del cultivo de aguacate y áreas forestales. 4.1.1.4.- Realizar un taller de capacitación para el manejo de sistemas de información geográfica dirigida a personal de los ayuntamientos de la JIRCO. 4.1.1.5.- Realizar un estudio para ubicar, delimitar y describir las Microcuencas existentes dentro del ámbito de la JIRCO. 4.1.6.- Realizar 12 talleres de grupos de Microcuencas prioritarias para el diagnóstico participativo. |  |  |  |  | 4.1.1.1.- Convenio. 4.1.1.2.- Contrato. 4.1.1.3.- Estudio. 4.1.1.4.- Taller. 4.1.1.5.- Estudio 4.1.1.6.-Taller |  |  | 1 1 1 1 1 12 |  |  |  |  |  | $2,000 $25,000 $16,000 |  | $3,000 $1,500,000 $300,000 $50,000 |  |  |  | $80,000 | $5,000 $1,500,000 $300,000 $50,0000 $105,000 $16,000 |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $43,000 |  |  |  | $1,853,000 |  |  | $80,000 | $1,976,000 |
| Calendario de actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Actividad | E | F | M |  | A | M | J | J |  | A | S |  | O | N |  | D |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| V.- Manejo Integral de Residuos Sólidos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proceso : Manejo Integral de Residuos Sólidos. |
| Objetivo estratégico: Fortalecer las capacidades de los municipios para el manejo de sus residuos sólidos urbanos.. |
| Línea de acción: Coordinación con los Sistemas de Manejo de Residuos Solidos (SIMARES) de la cuenca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta |  |  |  | Actividades |  |  |  |  | Unidad de Medida o indicador |  |  | Cantidad |  |  | Presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 Servicios personales |  |  | 2000 Materiales y suministros |  | 3000 Servicios Generales |  | 4000 Transferencias, asignaciones |  | 5000 Bienes, muebles, inmuebles | Suma |  |
| 5.1.1.- Fortalecimiento de la gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la cuenca |  |  |  | 5.1.1.1.- Apoyo a los SIMARES dentro del ámbito de la JIRCO, para la elaboración, implantación o actualización de los Programas Intermunicipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 5.1.1.2.- Apoyo en la Implantación de Programas Municipales de Separación de Residuos Sólidos en las cabeceras municipales de los 12 que integran la JIRCO. 5.1.1.3.- Gestión con SEMARNAT, SEMADES, SAGARPA para integrar a los municipios de la JIRCO, en los programas de manejo y disposición adecuada de pilas y baterías usadas y envases vacíos de agroquímicos. 5.1.1.4.- Capacitación a funcionarios municipales de la JIRCO en gestión y manejo de residuos. |  |  |  |  | 5.1.1.1.- Programa. 5.1.1.2.- Programa 5.1.1.3.- Convenio 5.1.1.4.- Curso – Taller |  |  | 2 12 1 3 |  |  |  |  |  | $6,000 $36,000 $6,000 |  | $120,000 |  |  |  |  | $6,000 $36,000 $6,000 $120,000 |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $48,000 |  |  | $120,000 |  |  |  |  |  | $168,000 |
| Calendario de actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Actividad | E | F | M |  | A | M | J | J |  | A | S |  | O | N |  | D |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.2.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.3.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.4.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VI.- Eje estratégico: Fortalecimiento de la JIRCO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proceso: Fortalecimiento operativo de la JIRCO.. |
| Objetivo estratégico: Lograr reconocimiento de los municipios a la JIRCO, como su propio instrumento de desarrollo.. |
| Línea de acción: Cumplimiento de compromisos establecidos con recursos presupuestales aprobados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta |  |  |  | Actividades |  |  |  |  | Unidad de Medida o indicador |  |  |  | Cantidad |  |  | Presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 Servicios personales |  | 2000 Materiales y suministros |  | 3000 Servicios Generales | 4000 Transferencias Asignaciones. |  | 5000 Bienes, muebles, inmuebles |  | Suma |  |
| 6.1.1.- Dirección Técnica de la JIRCO consolidada, fortalecida y con cumplimiento de metas establecidas en el presupuesto aprobado y liberado. 6.1.2.- Recaudación de recursos de contraparte para el financiamiento complementario a proyectos específicos. |  |  |  | 6.1.1.1- Ejecución del programa operativo anual 2013. 6.1.1.2.- Ejercer en forma eficiente y eficaz los recursos del presupuesto. 6.1.1.3.- Facilitar la toma de decisiones en las materias objeto del convenio de creación de la JIRCO 6.1.1.4.-. Contratación de servicios de auditoría para la cuenta pública de la JIRCO. 6.1.1.5.- Sesiones del Consejo de Administración. 6.1.2.1.- identificar fuentes de financiamiento. 6.1.2.2.- formulación de proyectos de inversión acorde con la fuente de financiamiento. 6.1.2.3.- Ejecución y seguimiento de proyectos autorizados. 6.1.2.4.- Reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso. |  |  |  |  | 6.1.1.1.- POA. 6.1.1.2.- Informe. 6.1.1.3.- Informe 6.1.1.4.- Contrato. 6.1.1.5.- Sesión 6.1.2.1.- Institución. 6.1.2.2.- Proyecto. 6.1.2.3.- Proyecto. 6.1.2.4.- Reunión |  |  |  | 1 3 4 1 6 5 11 11 6 |  |  | $1,287,300 |  | $199,770 |  | $266,440 |  |  | $348,000 |  | $2,101,510 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |  | $1,287,300 |  | $199,770 | $266,440 |  |  |  |  | $348,000 |  | $2,101,510 |
| Calendario de actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Actividad | E | F | M |  | A | M | J | J |  | A | S | O |  | N | D |  |
| 6.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.2.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RESUMEN PRESUPUESTAL POA 2013 JIRCO.

| EJE ESTRATÉGICO | PROCESO O PROYECTO | PRESUPUESTO ($) |
| --- | --- | --- |
| I FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 359,000 |
| II PARTICIPACIÓN SOCIAL | 1. PARTICIPACIÓN SOCIAL | 497,000 |
| III CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA | - APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES. - PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA CUENCA. - PLAN INTEGRAL DE MANEJO DEL AGUA USO EFICIENTE Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 1’453,000 755,200 502,000 906,000 |
| IV ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL | 1.PLAN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL | 1’976,000 |
| V MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | 1.MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | 168,000 |
| VI FORTALECIMIENTO DE LA JIRCO | 1.FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LA JIRCO | 2’101,510 |
| SUMA |  | 8’717,710 |

Tamazula de Gordiano, a 8 de agosto de 2012

Ing. Juan José Agustín Reyes Rodríguez

Director de la JIRCO.

Abreviaturas.-

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

IITEJ.- Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco.

SEMADES.- Secretaría del Medio Ambiente para el  Desarrollo Sustentable.

SIMAR.- Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos.

SEMARNAT.- Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SEDER.- Secretaría de Desarrollo Rural.

SEJ.- Secretaría de Educación del Estado de Jalisco.

PROFEPA.- Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

CONAFOR.-  Comisión Nacional Forestal.

CEFOFOR.- Centro de Formación Forestal

SAGARPA.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

CEAJ.- Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

IMTA.- Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

U de G.- Universidad de Guadalajara.

UACH.- Universidad Autónoma Chapingo.

ITCG.- Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán

ITST.- Instituto Tecnológico Superior de Tamazula

IMECBIO.- Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad.

LAIF.- Facilidad de Inversión en América Latina

REDD.- Reducción de emisiones por deforestación y/o degradación

SIG.- Sistema de Información Geográfica.

ANEXO 2.- NORMATIVIDAD MUNICIPAL*

ANEXO 3.- VINCULACIÓN CON MUNICIPIOS DE LEYES FEDERALES Y ESTATALES*

*Por favor abrir el archivo anexo.